|  |
| --- |
| *утверждена приказом Комитета по конкурентной политике Мурманской области**от 23.12.2021 № 166  (в ред. от 14.01.2022 № 4, от 26.01.2022 № 13, от 03.02.2022 № 20, от 02.03.2022 № 28, от 18.03.2022 № 39,  от 04.04.2022 № 52, от 18.04.2022 № 61, от 30.05.2022 № 76, от 21.06.2022 № 85, от 20.07.2022 № 92,  от 29.07.2022 № 95, от 26.09.2022 № 120, от 05.10.2022 № 128, от 17.11.2022 № 148, от 27.12.2022 № 178,  от 17.03.2023 № 33, от 24.04.2023 № 40, от 30.05.2023 № 51, от 02.06.2023 № 54, от 07.09.2023 № 77,  от 29.01.2024 № 22, от 17.05.2024 № 57, от 16.10.2024 № 95, от 09.01.2025 № 2, от 19.02.2025 № 23)*  ***ФОРМА ПРОЕКТА КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ***  ***ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:***  *1) Типовая форма проекта контракта не является типовым контрактом, применяется в закупках на выполнение работ.*  *2) Если в отношении закупаемых работ утверждены обязательные к применению типовые контракты, то настоящая типовая форма проекта контракта не применяется (часть 12 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ). Типовые контракты подлежат применению при осуществлении закупок конкурентными способами и у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя.*  *3) Если в отношении закупаемых работ в соответствии с частью 11 статьи 34 Закона № 44-ФЗ утверждены обязательные к применению типовые условия контракта, то такие условия включаются в соответствующие разделы настоящей типовой формы проекта контракта.*  *4) Применение структуры типовой формы проекта контракта и наименование разделов является обязательным в случае осуществления закупки открытым конкурентным способом. Изменение установленной нумерации пунктов не допускается (за исключением случаев, если такая возможность предусмотрена).*  *5) Установленные условия типовой формы проекта контракта могут дополняться по усмотрению заказчика, если по тексту формы проекта контракта установлена такая возможность.*  *6) Текст типовой формы проекта контракта, установленный курсивом, может изменяться.*  *7) В случае применения типовой формы проекта контракта при осуществлении закупки у единственного подрядчика заказчик применяет положения в части, не противоречащей действующему законодательству о контрактной системе в сфере закупок.* |

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №\_\_\_\_\_\_\_**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_**

**г. \_\_\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ года**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1), именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-2), действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3), с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[4]](#footnote-4), именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[5]](#footnote-5), действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[6]](#footnote-6), с другой стороны, именуемые совместно «стороны» и каждый по отдельности «сторона», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) заключили настоящий *государственный контракт/гражданско-правовой договор/муниципальный контракт* (далее – *контракт*[[7]](#footnote-7)) *по итогам проведения конкурса/аукциона/запроса котировокв электронной форме на основании протокола от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_ (номер извещения о закупке \_\_\_\_\_\_)* \_\_\_\_[[8]](#footnote-8) о нижеследующем:

# 1. Предмет контракта

1.1. **…** *(заказчик самостоятельно указывает наименование объекта закупки)* (п.5 ч.1 ст.42 Закона)

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

1.2. Состав, *объем*, единицы измерения работ, выполняемых подрядчиком по контракту, установлен Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту) *и проектной документацией* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – проектная документация)* [[9]](#footnote-9). (п.6, п.7 ч.1 ст.42 Закона)

*Порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок заказчика:[[10]](#footnote-10)*

1.3. Место выполнения работ, *поставки товара (поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (п.6, п.7 ч.1 ст.42 Закона)

1.4. Идентификационный код закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (п.2 ч.1 ст.42 Закона)

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 2. Цена контракта, порядок и срок оплаты

# 2.1. Цена контракта*[[11]](#footnote-11)*

**Вариант 1.** [[12]](#footnote-12)

составляет: \_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) процентов, или НДС не облагается *на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации[[13]](#footnote-13)*.

Цена контракта включает в себя *прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту…*

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

**Вариант 2.** [[14]](#footnote-14)

составляет \_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) процентов, или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации[[15]](#footnote-15), в том числе по этапам:(ч.2 ст.34 Закона, п.9 ч.1 ст. 42 Закона)

I этап – составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, включая налог на добавленную стоимость \_\_\_\_\_ процентов или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации;

II этап – составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) рублей \_\_\_копеек, включая налог на добавленную стоимость \_\_\_\_\_ процентов или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации;

… этап – составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) рублей \_\_\_копеек, включая налог на добавленную стоимость \_\_\_\_\_ процентов или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации.

Цена контракта включает в себя *прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту…*

Под этапом исполнения контракта следует понимать часть обязательства подрядчика, в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением документа о приемке) и оплату выполненной работы.

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

**Вариант 3.**[[16]](#footnote-16)

составляет: \_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) процентов, или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации[[17]](#footnote-17), и включает:(ч.2 ст.34 Закона, п.9 ч.1 ст. 42 Закона)

1) стоимость работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий составляет: \_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) процентов, или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации*, в том числе по этапам:…* (п.1 ч.61 ст.112 Закона)

В стоимость работ *включены прибыль подрядчика, уплата налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту…*

2) стоимость работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства составляет: \_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) процентов, или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации*, в том числе по этапам:…* (п.2 ч.61 ст.112 Закона)

В стоимость работ *включены прибыль подрядчика, уплата налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту…*

*3)[[18]](#footnote-18) стоимость поставки предусмотренного проектной документацией объекта капитального строительства оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта капитального строительства составляет: \_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) процентов, или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе по этапам:…*(п.3 ч.61 ст.112 Закона)

В стоимость поставки *включены прибыль подрядчика, уплата налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту…*

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

**Вариант 4.***[[19]](#footnote-19)*

составляет: \_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) процентов, или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации[[20]](#footnote-20), и включает:(ч.16 ст.34 Закона)

1) стоимость работы (в том числе при необходимости стоимость работ по подготовке проектной документации, стоимость работ по созданию товара) \_\_\_\_\_\_ руб.; (п.1 ч.16 ст.34 Закона)

В стоимость работы *включены прибыль подрядчика, уплата налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту…*

2) стоимость последующих обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара. (п.2 ч.16 ст.34 Закона)

В стоимость *включены …*

**Вариант 5. [[21]](#footnote-21)**

составляет: \_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) процентов, или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации[[22]](#footnote-22), и включает:(ч.63.1 ст.112 Закона)

1) стоимость работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства составляет: \_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) процентов, или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации*, в том числе по этапам:…* (п.1 ч.63.1 Закона)

В стоимость *включены …*

2) стоимость поставки предусмотренного проектной документацией объекта капитального строительства оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта капитального строительства составляет: \_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) процентов, или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации*, в том числе по этапам:…* (п.2 ч.63.1 Закона)

В стоимость *включены …*

**Вариант 6.** *[[23]](#footnote-23)*

Максимальное значение цены контрактавключает в себя *прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту* и составляет: \_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек, *в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) процентов, или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации[[24]](#footnote-24)*, *в том числе* *цена единицы услуги включает в себя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Цена единицы услуги *составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_/установлена в Спецификации* *(Приложение № \_\_ к настоящему контракту)*.

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

**Вариант 7.** *[[25]](#footnote-25)*

Максимальное значение цены контрактасоставляет: \_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек, *в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) процентов, или НДС не облагается* *на основании \_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации[[26]](#footnote-26), при этом цена контракта рассчитывается по формуле: \_\_\_\_\_\_\_.*

Максимальное значение цены контракта, *а также цена единицы работы, используемая в формуле,* *включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.*

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

2.2. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта. (ч.2 ст.34 Закона)

2.3. Валюта цены контракта и расчетов с подрядчиком - Российский рубль. (п.1 ч.13 ст.34 Закона (порядок оплаты)

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 2.4. Срок оплаты обязательств по контракту. (п.1 ч.13, ч.13.1 ст.34 Закона (сроки оплаты))

**Вариант 1.**[[27]](#footnote-27)

2.4.1. Оплата выполненных работ (отдельного этапа исполнения контракта) производится заказчиком в размерах, установленных контрактом, исходя из фактически выполненных работ, в срок не более \_\_\_\_\_\_\_ дней[[28]](#footnote-28) с даты подписания заказчиком документа о приемке (ч.13.1 ст.34 Закона), *но не позднее\_\_\_\_.*

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

**Вариант 2.**[[29]](#footnote-29)

2.4.1. Оплата работ (отдельного этапа исполнения контракта) производится заказчиком в размерах, установленных Графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № \_ к контракту), исходя из фактически выполненных работ, в срок не более \_\_\_\_\_\_\_ дней[[30]](#footnote-30) с даты подписания заказчиком документа о приемке (ч.13.1 ст.34 Закона), *но не позднее 20 декабря 202\_ года.[[31]](#footnote-31)*

*(далее информация указывается заказчиком в соответствии с типовыми условиями контракта, принятыми в соответствии с частью 11 статьи 34 Закона)*

# 2.4.1. Авансирование

**Вариант 1.** [[32]](#footnote-32)

не предусмотрено.

**Вариант 2.**[[33]](#footnote-33)

предусмотрено в размере \_\_\_\_\_ % от цены контракта.

Заказчик перечисляет авансовый платеж в течение \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рабочих дней на основании выставленного подрядчиком *счета/требования, с указанием размера требуемого аванса или части аванса, но не более установленного контрактом*.

Зачет аванса *производится/засчитывается/удерживается* *при окончательном расчете или при поэтапной оплате на основании подтверждающих документов о выполненных работах*.

Обязанность заказчика по выплате *аванса/части аванса* считается исполненной с даты списания соответствующих денежных средств со счета заказчика.

Аванс не выплачивается, если контракт будет заключен с участником, который предложил цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта. (ч.13 ст.37 Закона)

*(далее могут быть указаны иные условия авансирования, предусмотренные региональным законодательством)*

**Вариант 3.** [[34]](#footnote-34)

предусмотрено в размере \_\_\_\_\_ % от цены контракта.

I этап – \_\_ % цены этапа контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, включая налог на добавленную стоимость \_\_\_\_\_ процентов или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации;

II этап – \_\_\_ % цены этапа контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) рублей \_\_\_копеек, включая налог на добавленную стоимость \_\_\_\_\_ процентов или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации;

… этап – \_\_\_ % цены этапа контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) рублей \_\_\_копеек, включая налог на добавленную стоимость \_\_\_\_\_ процентов или НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Налогового кодекса Российской Федерации. (п.1 ч.13 ст.34 Закона)

Обязанность заказчика по выплате *аванса/части аванса* считается исполненной с даты списания соответствующих денежных средств со счета заказчика.

Аванс не выплачивается, если контракт будет заключен с участником, который предложил цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта. (ч.13 ст.37 Закона)

Заказчик перечисляет подрядчику авансовый платеж в размере \_\_\_\_\_*[[35]](#footnote-35)* процентов цены соответствующего этапа контракта в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_) рабочих дней с даты получения от подрядчика *счета/требования, с указанием размера требуемого аванса или части аванса, но не более установленного контрактом*.

Зачет аванса *производится/засчитывается/удерживается* *при поэтапной оплате на основании подтверждающих документов о выполненных работах*.

*(далее могут быть указаны иные условия авансирования, предусмотренные региональным законодательством)*

# 2.5. Порядок оплаты обязательств по контракту. (п.1 ч.13 ст.34 Закона (порядок оплаты))

2.5.1. *Оплата производится путем перечисления денежных средств заказчиком на расчетный счет подрядчика, указанный в контракте*./ *в разделе \_\_\_ контракта*.

2.5.2. *В случае неисполнения подрядчиком требования заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявляемого в соответствии с Законом, заказчик осуществляет удержание суммы неисполненных подрядчиком требований из суммы, подлежащей оплате подрядчику.* (п.2 ч.14 ст.34 Закона)

*При этом исполнение обязательства подрядчика по перечислению сумм неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета возлагается на заказчика.* (ст.313 ГК РФ) *[[36]](#footnote-36)*

*2.5.3.* В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Закона сумма, подлежащая уплате заказчиком *юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя будет уменьшена / подрядчику уменьшается* на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. (п.2 ч.13 ст.34 Закона)

*2.5.4.* Оплата выполненной работы осуществляется по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненной работы, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта[[37]](#footnote-37).

*2.5.5. Сметный расчет составляется[[38]](#footnote-38)*

***Вариант 1.****[[39]](#footnote-39) подрядчиком/заказчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), включает в себя все расходы подрядчика на выполнение объемов работ, предусмотренных техническим заданием, стоимость применяемых материалов, все сборы, налоги и другие платежи, связанные с исполнением контракта, и утверждается заказчиком.*

***Вариант 2.*** *[[40]](#footnote-40) заказчиком на основании размещенного в единой информационной системе в сфере закупок проекта сметы контракта посредством указания цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.*

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 2.6. Казначейское сопровождение контракта

**Вариант 1.** [[41]](#footnote-41)

не предусмотрено.

**Вариант 2.**

предусмотрено.

По контракту осуществляется казначейское сопровождение средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

*(далее информация указывается заказчиком самостоятельно с учетом требований действующего законодательства РФ, в том числе:*

*- Бюджетный кодекс РФ, в том числе положения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 242.23;*

*- Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий год и плановый период;*

*- постановление Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024;*

*- постановление Правительства РФ об утверждении правил осуществления в текущем году банковского сопровождения при казначейском сопровождении средств;*

*- постановление Правительства РФ о порядке перечисления в текущем году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях;*

*- Закон МО (муниципальный нормативный правовой акт) о бюджете на текущий год и плановый период).*

# 2.7. Банковское сопровождение контракта

**Вариант 1.** [[42]](#footnote-42)

не предусмотрено.

**Вариант 2.** [[43]](#footnote-43)

предусмотрено.

Расчеты по контракту осуществляются заказчиком через Управление Федерального казначейства по Мурманской области путем перечисления денежных средств на отдельный счет подрядчика, открытый в банке, осуществляющем банковское сопровождение контракта, для проведения операций, включая операции в рамках исполнения сопровождаемого контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[[44]](#footnote-44).*

*Заказчик перечисляет подрядчику авансовый платеж в размере \_\_\_\_\_ процентов цены контракта в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_) рабочих дней с даты получения от подрядчика счета на авансовый платеж, надлежащим образом заверенной копии договора о банковском сопровождении контракта, а также реквизитов отдельного счета подрядчика, открытого в банке, осуществляющем банковское сопровождение контракта.[[45]](#footnote-45)*

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 3. Сроки выполнения работ, исполнения контракта

3.1. Начало и окончание выполнения работ*.* (ч.1 ст.766 ГК РФ, ч.2 ст.94 Закона)

Работы выполняются *в один этап/по этапам, согласно Графику выполнения работ/* *Графику выполнения строительно-монтажных работ* *(Приложение № \_\_ к контракту).*

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

3.2. Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (далее - усиленная электронная подпись), в единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система). (ч.5 ст.51 Закона)

Срок исполнения контракта установлен *ДД.ММ.ГГГГ* и включает срок выполнения подрядчиком работ (предусмотренных контрактом) в полном объеме, срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком таких работ[[46]](#footnote-46). (п.8 ч.1 ст.42 Закона, п.8.4 ч.1 ст.3 Закона)

*Срок исполнения отдельных этапов контракта:[[47]](#footnote-47)*

*I этап:\_\_. \_\_\_. 202\_ год*

*II этап:\_\_. \_\_\_. 202\_ год*

*…*

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 4. Права и обязанности сторон

# 4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями контракта, *Графиком выполнения работ/Графиком строительно-монтажных работ.*

4.1.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному *контрактом/пунктом \_\_ контракта* сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом *(результаты отдельного этапа исполнения контракта)*. (ч.2 ст.94 Закона)

В течение 24 часов с момента выявления обстоятельств, влекущих риски неисполнения в срок обязательств, установленных *Графиком выполнения работ/Графиком выполнения строительно-монтажных работ*, в письменном виде сообщить заказчику посредством электронной почты, *указанной в разделе 13 контракта*, причину возникновения таких обстоятельств и сроки их устранения.

*В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта, но не позднее даты начала выполнения работ, назначить представителя(лей), уполномоченного(ых) от имени подрядчика осуществлять координацию и взаимодействие с заказчиком по решению вопросов, связанных с исполнением обязательств по контракту, и предоставить заказчику в письменном виде список таких лиц (ФИО, контактные данные: телефон, адрес электронной почты).*

*В случае каких-либо изменений об ответственных лицах подрядчика и/или контактной информации подрядчик обязан предоставить заказчику информацию об указанных изменениях в письменном виде не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.*

*(далее информация и/или указываются заказчиком самостоятельно, в том числе в соответствии с типовыми условиями контракта, принятыми в соответствии с частью 11 статьи 34 Закона)*

*(ниже приведенные пункты указываются заказчиком при необходимости, нумерация корректируется)*

4.1.3.[[48]](#footnote-48) В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

4.1.4.[[49]](#footnote-49) Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики) в объеме \_\_\_\_[[50]](#footnote-50)процентов от цены контракта.(ПП РФ от 23.12.2016 № 1466)

4.1.4.1. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиками представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную подрядчиком.

4.1.4.2. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику документы, указанные в подпункте 4.1.4.1 настоящего пункта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

4.1.4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных контрактом (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

4.1.4.4. Оплачивать *поставленные* субподрядчиком *товары*, выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 7 рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора. (п.5 ПП РФ от 23.12.2016 № 1466)

4.1.5.[[51]](#footnote-51) Предоставить информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены контракта (ПП РФ от 04.09.2013 № 775).

Указанная информация предоставляется заказчику подрядчиком в течение 10 дней с момента заключения им договора с субподрядчиком, а в случае ее непредоставления заказчику, информация об этом размещается в единой информационной системе в сфере закупок. Непредоставление указанной информации подрядчиком не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию.

4.1.6.

**Вариант 1.** [[52]](#footnote-52)

Выполнить работы самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательствиз числа видов и объемов работ, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 15 мая 2017 г. № 570, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается вид работ и объем)*

**Вариант 2. [[53]](#footnote-53)**

Выполнить работы самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению обязательств, предусмотренных контрактом.

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать от заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта.

4.2.2. Запрашивать у заказчика информацию, необходимую для надлежащего выполнения работ.

4.2.3. Потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом. (ч.5 ст.34 Закона)

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы в соответствии со статьей 94 Закона. (ч.2 ст.94 Закона)

4.3.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. (ч.3 ст.94 Закона)

4.3.3. Оплачивать результаты выполненных по контракту работ в соответствии с разделом 2 контракта.

4.3.4. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направить подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). (ч.6 ст.34 Закона)

4.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона (ч.15 ст.95 Закона)

4.3.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. (ч.14 ст.95 Закона)

4.3.7. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы, учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. (ч.7 ст.94 Закона)

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять контроль над ходом и качеством выполнения работ, над соблюдением сроков выполнения работ и соответствием установленной контрактом стоимости, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4.4.2. Провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона (ч.10 ст.95 Закона)

4.4.3. Не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы и устранено подрядчиком. (ч.8 ст.94 Закона)

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 5. Порядок и срок приемки работ, порядок и срок оформления результатов такой приемки (п.1 ч.13 ст.34 Закона)

5.1. Приемка выполненных работ, *в том числе отдельных этапов исполнения контракта*, осуществляется *на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных на основании* *Графика выполнения работ/ Графика выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации*[[54]](#footnote-54)*.*

*Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения контракта, осуществляется в срок \_\_\_\_*[[55]](#footnote-55) (ч.7 ст.94 Закона)

5.2. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. (ч.3 ст.94 Закона)

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

5.3. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом,

**Вариант 1.** [[56]](#footnote-56)

может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. (ч.3 ст.94 Закона)

**Вариант 2.** [[57]](#footnote-57)

проводится экспертами, экспертными организациями. (ч.4.1 ст.94 Закона)

5.4. Подрядчик в срок не более\_\_\_\_\_[[58]](#footnote-58) *рабочих дней* *с даты \_\_\_* формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона. (п.1 ч.13 ст.94 Закона)

5.5. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.4 настоящего раздела контракта могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.4 настоящего раздела контракта информация, содержащаяся в документе о приемке. (п.2 ч.13 ст. 94 Закона)

5.6. [[59]](#footnote-59)*Заказчик в срок не более \_\_ [[60]](#footnote-60) рабочих дней (п.4 ч.13 ст.94 Закона), следующих за днем поступления документа о приемке подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке или формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. (пп.а п.5 ч.13 ст.94 Закона)*

[[61]](#footnote-61)*В случае создания заказчиком в соответствии с ч. 6 ст. 94 Закона приемочной комиссии в срок не позднее \_\_\_[[62]](#footnote-62) рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке: (пп.а,б п.5 ч.13 ст.94 Закона)*

*а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;*

*б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.*

*(пункт дополняется и(или) изменяется при необходимости)*

5.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком. (п.8 ч.13 ст.94 Закона)

5.8. В соответствии с положениями статьи 5 Закона электронные документы, направленные при исполнении контрактов, должны быть подписаны усиленной электронной подписью, обмен электронными документами осуществляется с использованием единой информационной системы. При составлении документов применяются единые формы документов. Требования к указанным формам, порядок формирования и размещения информации и документов в единой информационной системе устанавливаются Правительством Российской Федерации. (ч.1, ч.3 ст.5 Закона)

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости, в том числе в случае применения типовых условий контрактов, принятых в соответствии с частью 11 статьи 34 Закона, нумерация корректируется)*

*5.9.*[[63]](#footnote-63) С даты приемки результатов выполнения работ по контракту исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат *субъекту Российской Федерации/муниципальному образованию*, от имени которого выступает *государственный/муниципальный* заказчик.

*5.10.*[[64]](#footnote-64) Приемка результата выполненных работ по контракту (за исключением отдельных этапов исполнения контракта) осуществляется заказчиком в присутствии представителя подрядчика одновременно с приемкой выполненных работ *по последнему этапу*, после предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

*5.11.*[[65]](#footnote-65) Результатом выполненной работы по контракту, является здание или сооружение, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод их в эксплуатацию.

# 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы

Вариант 1. не установлен.

Вариант 2. *составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) года/год/лет, с даты приемки заказчиком работ в полном объеме и ввода объекта в эксплуатацию.*

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 7. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

# 7.1. Обеспечение исполнения контракта *не установлено[[66]](#footnote-66).*

# 7.1.1. *[[67]](#footnote-67)* Размер обеспечения исполнения контракта

**Вариант 1.** [[68]](#footnote-68)

составляет \_\_\_\_[[69]](#footnote-69) процентов *начальной (максимальной) цены контракта/цены контракта*, *что составляет \_\_\_\_\_ рублей.*

**Вариант 2.** [[70]](#footnote-70)

составляет в части:

1) *поставки товара* или выполнения работы *(в том числе при необходимости проектирования объекта капитального строительства, создания товара, который должен быть создан в результате выполнения работы)* \_\_\_\_\_ процентов от стоимости *товара или* работы (ч.6.2-1 ст.96 Закона), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

2) последующего обслуживания*, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара* \_\_\_\_\_ процентов от \_\_\_\_\_\_\_\_[[71]](#footnote-71) (ч.6.2-1 ст.96 Закона), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. (п.1 ч.1.1 ст.96 Закона)

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

7.1.2. Антидемпинговые меры. (ч.6.3 ст.96 Закона)

**Вариант 1.** [[72]](#footnote-72)

Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от *начальной (максимальной) цены контракта / от цены заключаемого контракта[[73]](#footnote-73)* и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса),или информации, подтверждающей добросовестность участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. Такая информация предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. (ч.3, 5 ст.37 Закона)

**Вариант 2.** [[74]](#footnote-74)

Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложенацена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта*,* контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки,но не менее чем десять процентов от *начальной (максимальной) цены контракта / от цены заключаемого контракта[[75]](#footnote-75)* и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

**Вариант 3.**[[76]](#footnote-76)

Антидемпинговые меры не предусмотрены.

7.1.3. Размер обеспечения контракта может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, *7.1*, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

7.1.4. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.(ч.7 ст.96 Закона)

В ходе исполнения контракта, предусматривающего отдельные этапы исполнения, размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. [[77]](#footnote-77) (ч.7.1 ст.96 Закона)

7.1.5. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. (ч.7.2 ст.96 Закона)

7.1.6. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки заказчиком выполненной работы (ее результатов)*, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).* (ч.7.3 ст.96 Закона)

# 7.1.7. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта.

**Вариант 1.** *[[78]](#footnote-78)*

Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено до заключения контракта. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник закупки считается уклонившимся от заключения контракта.

**Вариант 2.** [[79]](#footnote-79)

Контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96 Закона. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник закупки считается уклонившимся от заключения контракта.(ч.4 ст.96 Закона)

Обеспечение исполнения контракта в части последующего обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара предоставляется до оформления документа о приемке. (ч.7.2 ст.94 Закона)

*При исполнении контракта жизненного цикла оформление документа о приемке выполненной работы (в том числе при необходимости проектирования объекта капитального строительства, создания товара, который должен быть создан в результате выполнения работы) осуществляется после предоставления подрядчиком в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, обеспечения исполнения контракта в части последующего обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.* *[[80]](#footnote-80) (ч.7.2 ст.94 Закона)*

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 7.1.8. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта.

7.1.8.1. Исполнение контракта может обеспечиваться независимой гарантией или внесением денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. (ч.3 ст.96 Закона)

7.1.8.2. Положения контракта об обеспечении исполнения контракта, *включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона[[81]](#footnote-81)*, не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. *(п.1 ч.8 ст.96 Закона)*

Участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона[[82]](#footnote-82), в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.[[83]](#footnote-83) (ч.8.1 ст.96, ч.3 ст.37 Закона)

# 7.1.8.3. Обеспечение исполнения контракта внесением денежных средств.

Обеспечение исполнения контракта считается предоставленным со дня фактического поступления денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, и размещения на электронной площадке участником закупки, с которым заключается контракт, документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта.(п.1 ч.3 Закона)

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта внесением денежных средств считается не предоставленным.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:

* Получатель платежа \_\_;
* …

- Назначение платежа: «Обеспечение исполнения *государственного контракта/муниципального контракта/гражданско-правового договора*, ИКЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения контракта, не должен превышать \_\_\_\_*[[84]](#footnote-84)* дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. (ч.27 ст.34 Закона)

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 7.1.8.4. Обеспечение исполнения контракта независимой гарантией. (ст.45 Закона)

7.1.8.4.1. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются независимые гарантии, выданные юридическими лицами, указанными в части 1 статьи 45 Закона, и соответствующие требованиям статьи 45 Закона и постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление № 1005), и включенные в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. (ч.1.7 ст.45, п.1 ч.6 ст.45 Закона)

7.1.8.4.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: (ч.2 ст.45 Закона)

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия.

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[[85]](#footnote-85)*

3)обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии.

С учетом требований части 3 статьи 96 Закона срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Постановлением № 1005 перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

8) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования (ч.3 ст.45 Закона)

9) дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей Закона, установленные частью 8.2 статьи 45 Закона: (ПП РФ от 08.11.2013 № 1005)

- права заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

- права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

- условия о рассмотрении требования заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденным постановлением № 1005;

- условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

- обязательное наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

Недопустимо включение в независимую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный Постановлением № 1005;

- требований о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. (ч.4 ст.45 Закона)

7.1.8.4.3. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является: (ч.6 ст.45 Закона)

1) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренных статьей 45 Закона реестрах независимых гарантий;

2) несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 8.2 статьи 45 Закона;

3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки.

7.1.8.4.4. В случае отзыва в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=A70C8F592E487DF3404E49850F91550F51FE8AC98EE6D700EBCDF6B67AAEA6839DB10AB107D35C0A3AE6745C61E9813D3D4AF0D0C46AC4DEb4R4R) Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7](consultantplus://offline/ref=A70C8F592E487DF3404E49850F91550F51FE8BC685E1D700EBCDF6B67AAEA6839DB10AB106D354096EBC645828BD89223956EFD0DA6AbCR5R), [*7.1*](consultantplus://offline/ref=A70C8F592E487DF3404E49850F91550F51FE8BC685E1D700EBCDF6B67AAEA6839DB10AB106D25D096EBC645828BD89223956EFD0DA6AbCR5R), [7.2](consultantplus://offline/ref=A70C8F592E487DF3404E49850F91550F51FE8BC685E1D700EBCDF6B67AAEA6839DB10AB106D25C096EBC645828BD89223956EFD0DA6AbCR5R) и [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=A70C8F592E487DF3404E49850F91550F51FE8BC685E1D700EBCDF6B67AAEA6839DB10AB106D25F096EBC645828BD89223956EFD0DA6AbCR5R) Закона. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 8.6.2 контракта. (ч.30 ст.34 Закона)

# 7.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств[[86]](#footnote-86)

**Вариант 1.** не установлено.

**Вариант 2.** установлено.

# 7.2.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет \_\_\_\_ [[87]](#footnote-87) процентов *начальной (максимальной) цены контракта/цены контракта*, *что составляет \_\_\_\_\_ рублей.*

# 7.2.2. Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств:

обеспечение гарантийных обязательств должно быть предоставлено в полном объеме после окончания выполнения работ *по первому этапу* до подписания документа о приемке. Оформление документа о приемке результата *выполненных работ/этапа* *выполненных работ* осуществляется после предоставления подрядчиком такого обеспечения.[[88]](#footnote-88) (ч.7.1 ст.94 Закона)

# 7.2.3. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

7.2.3.1. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться независимой гарантией или внесением денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. (ч.3 ст.96 Закона)

Положения контракта об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. (п.1 ч.8 ст.96 Закона)

Участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. [[89]](#footnote-89) (ч. 8.1 ст.96 Закона)

7.2.3.2. Обеспечение гарантийных обязательств внесением денежных средств.

Обеспечение гарантийных обязательств считается предоставленным со дня фактического поступления денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:

* Получатель платежа \_\_;
* ….

- Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств государственного контракта/муниципального контракта/гражданско-правового договора, ИКЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного денежными средствами *гарантийного* обязательства требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные средства остаются у заказчика.

Срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, не должен превышать \_\_\_\_*[[90]](#footnote-90)* дней с даты \_\_\_\_.

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 7.2.3.3. Обеспечение гарантийных обязательств независимой гарантией. (ст.45 Закона)

В качестве обеспечения гарантийных обязательств принимаются независимые гарантии, выданные юридическими лицами, указанными в части 1 статьи 45 Закона, и соответствующие требованиям статьи 45 Закона и Постановления № 1005, и включенные в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. (ч.1.7 ст.45, п.1 ч.6 ст.45 Закона)

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: (ч.2 ст.45 Закона)

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия.

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [[91]](#footnote-91)

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии.

С учетом требований части 3 статьи 96 Закона срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона;

6) установленный Постановлением № 1005 перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

7) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

8) дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей Закона, установленные частью 8.2 статьи 45 Закона: (ПП РФ от 08.11.2013 № 1005)

- права заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Законом;

- права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

- условия о рассмотрении требования заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденным постановлением № 1005;

- условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

- обязательное наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

Недопустимо включение в независимую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении подрядчиком гарантийных обязательств (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении гарантийных обязательств;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный Постановлением № 1005;

- требований о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. (ч.4 ст.45 Закона)

7.2.3.4. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является: (ч.6 ст.45 Закона)

1) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренных статьей 45 Закона реестрах независимых гарантий;

2) несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 8.2 статьи 45 Закона;

3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки.

(условие установлено в пп.8 пп.7.2.3.3 настоящего пункта)

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

8.2. В случае неисполнения подрядчиком условий контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий контракта одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

# 8.5. Ответственность заказчика: (ч.5 ст.34 Закона)

8.5.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. (п.1 Правил)

8.5.3.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила) и составляет: (п.9 Правил)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.3.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. (п.12 Правил)

8.5.4. Заказчик производит оплату неустоек (штрафов, пеней) *в порядке и сроки, указанные в письменном требовании* *подрядчика. Срок оплаты неустоек (штрафов, пеней), указанный в письменном требовании подрядчика, не может быть менее \_\_\_\_\_\_\_ дней с даты предъявления требования об их уплате.*

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 8.6. [[92]](#footnote-92) Ответственность подрядчика:

8.6.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта *(отдельного этапа исполнения контракта)*, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом *(соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)* и фактически исполненных подрядчиком.

8.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. (п.1 Правил)

**Вариант 1.**[[93]](#footnote-93)

8.6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами, и составляет (за исключением случаев, предусмотренных *пунктами 4 - 8 Правил/пунктами\_\_\_ контракта*): (п.3 Правил)

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

**Вариант 2.**[[94]](#footnote-94)

8.6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. (п.4 Правил)

8.6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, подрядчик уплачивает заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет: (п.6 Правил)

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в порядке:(п.5 Правил)

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.6.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. (п.11 Правил)

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости, нумерация корректируется)*

*8.6.4.* За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного *частью 30 статьи 34 Закона/подпунктом 7.1.8.4.4 пункта 7.1 раздела 7 контракта*, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 8.6.2 контракта.[[95]](#footnote-95)

*8.6.5.* За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ. [[96]](#footnote-96) (п.7 Правил)

*8.6.6.*[[97]](#footnote-97) В случае неисполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного подпунктом \_\_\_ пункта \_\_ контракта, подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 5 процентов объема привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, установленного подпунктом \_\_ пункта \_\_ контракта. (п.8 Правил)

В случае представления документов, указанных в подпунктах \_\_\_\_ подпункта \_\_\_ пункта \_\_\_ контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставления или представления таких документов с нарушением установленных сроков подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 8.6.3.2 контракта.

*8.6.7.*[[98]](#footnote-98) В случае непредставления информации, указанной в подпункте \_\_\_\_ пункта \_\_\_ контракта, подрядчик уплачивает заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости, в том числе в части взыскания сумм сверх неустойки (убытки заказчика))*

# 9. Изменение и расторжение контракта

# 9.1. Изменение контракта.

# 9.1.1. Изменение существенных условий контракта*[[99]](#footnote-99)* при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе.

9.1.2. Все изменения и дополнения к контракту оформляются дополнительным соглашением к такому контракту, которое является его неотъемлемой частью.

9.1.3.[[100]](#footnote-100) В случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии допускается по соглашению сторон изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема выполняемых работ, предусмотренных контрактом.

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законодательством о контрактной системе. (ч.8 ст.95 Закона)

# 9.2.1. Расторжение контракта по решению суда.

Стороны должны принять меры по досудебному урегулированию любых споров, разногласий и требований, возникающие в рамках контракта.

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 9.2.2. Расторжение контракта в случае одностороннего отказа стороны от исполнения контракта:

# 1) Расторжение контракта, в случае принятия стороной решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, осуществляется сторонами в случаях и порядке, предусмотренными статьей 95 Закона.

2) Сторона должна при осуществлении права на односторонний отказ от исполнения контракта действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и контрактом.

3) При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. (ч.23 ст.95 Закона)

# 9.2.2.1. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.2.2.1.1. Заказчик **обязан** принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что[[101]](#footnote-101):

а) подрядчик *и (или) поставляемый товар перестали* соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного [частью 1.1](consultantplus://offline/ref=7A0C22ED73F26C9D6D9B7A143878F9FA7E796E35F0B5B51C9C2CA224AB40F6B5B11C5F58F8B8F88879A637832785E91DCDEE3EA34D8Dc0W3S) (при наличии такого требования) статьи 31 Закона) и (или) поставляемому товару; (пп.«а» п.1 ч.15 ст.95 Закона)

б) при определении подрядчика подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии *и (или) соответствии поставляемого товара* требованиям, указанным в [подпункте «а»](#Par0) настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. (пп.«б» п.1 ч.15 ст.95 Закона)

в)[[102]](#footnote-102) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком, его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона установлены запрет закупок работ, выполняемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, выполняемых иностранными лицами, и подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона установлено преимущество в отношении работ, выполняемых российскими лицами, и подрядчик являлся российским лицом. (пп.«в» п.1 ч.15 ст.95 Закона)

9.2.2.1.2. Заказчик **вправе** принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным частью 9 статьи 95 Закона, Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств*, в том числе:\_\_\_\_* (ч.9 ст.95 Закона)

1) если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

2) если подрядчик не исполнит в назначенный срок требование заказчика об устранении недостатков (статья 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

3) если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (статья 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);

4) при нарушении подрядчиком начального и конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы (промежуточных сроков) (статьи 405, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации);

5) при существенном нарушении подрядчиком контракта (статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.2.2.1.3. Существенным признается нарушение контракта одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении контракта, в том числе существенными нарушениями подрядчиком условий контракта считаются:

1) выполнение подрядчиком работ ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми;

2) нарушение подрядчиком сроков выполнения работ (отдельного этапа исполнения контракта) более чем на \_\_\_\_*[[103]](#footnote-103)* дней по причинам, не зависящим от заказчика;

3) нарушение подрядчиком сроков выполнения работ (отдельного этапа исполнения контракта), предусмотренных *Графиком выполнения работ/Графиком выполнения строительно-монтажных работ* более \_\_\_*[[104]](#footnote-104)* раза.

*(перечень существенных условий может быть дополнен заказчиком)*

9.2.2.1.4. Факты существенных нарушений условий исполнения контракта фиксируются *заказчиком/комиссией заказчика* посредством составления *соответствующего акта и претензионного письма с уведомлением подрядчика\_\_\_\_\_[[105]](#footnote-105)*.

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 9.2.2.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств./*, в том числе:\_\_\_\_\_* (ч.19 ст.95 Закона)

*- если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи, возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы, иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков (ст.716 ГК РФ).*

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

*9.3*. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде Мурманской области.

*9.4.* Вопросы, неурегулированные контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). (ч.3 ст.401 ГК РФ)

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 11. Прочие положения

11.1. [[106]](#footnote-106) Стороны договорились, что в процессе исполнения контракта переписка сторон, в случае, если иной порядок направления корреспонденции, уведомлений, решений и пр. не установлен Законом, осуществляется с использованием средств факсимильной связи или по электронной почте.

Автоматическое уведомление программными средствами о получении сообщения по факсимильной связи или по электронной почте, полученное любой из сторон, считается подтверждением получения сообщения другой стороной.

Официальной перепиской в рамках контракта признается корреспонденция (сообщения) направленная по следующим телефонам и электронным адресам:

В адрес заказчика: *по тел/факсу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и по e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

В адрес подрядчика: *по тел/факсу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и по e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

Датой передачи соответствующих сообщений считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Стороны обязаны заблаговременно информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде в случае технического сбоя внутренних систем стороны. В этом случае в период действия такого сбоя стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью *в порядке и сроки\_\_\_\_\_\_*.

Указанные в контракте адреса электронной почты, факса, телефонов и иных средств связи являются официальными и обязательными для сторон. Стороны обязаны своевременно и добросовестно проверять новые сообщения, а также обеспечить все зависящие от них меры по своевременному получению сообщений. При наличии каких-либо угроз или обстоятельств, ставящих невозможность надлежащего использования средств связи, соответствующая сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону.

11. 2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. (ч.16 ст.94 Закона)

*11.3.* [[107]](#footnote-107) Онлайн-видеонаблюдение выполнения работ. (ППМО от 18.12.2020 № 899-ПП)

**Вариант 1.** [[108]](#footnote-108)

Подрядчик обязан обеспечить 24-часовое онлайн-видеонаблюдение (с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») за \_\_\_\_\_\_\_\_ *(строительством, ремонтом и др.)* объекта со дня начала выполнения работ в соответствии с графиком \_\_\_\_\_\_, *составленным в соответствии с утвержденной \_\_\_\_ (проектной документацией на строительство, а также рабочей документацией),* до *завершения работ*/*завершения соответствующего этапа*.

Количество, размещение и ракурс съемки устройства камер видеонаблюдения (далее –Устройства) согласовываются с заказчиком и должны обеспечивать максимальную информативность отображения текущего состояния объекта, а качество изображения должно позволять четко идентифицировать объект строительства и выполняемые на нем работы, в том числе в темное время суток. В случае проведения работ внутри закрытых объектов Устройства должны размещаться внутри помещений объекта с условием соблюдения перечисленных выше требований.

*Далее заказчик самостоятельно указывает требования к установлению* Устройства*, например:*

*-* Устройство *1 устанавливается на максимально возможной высоте для обзорного видеонаблюдения строительной площадки;*

*-* Устройство *2 устанавливается на максимально возможной высоте диаметрально противоположно модулю* Устройства *1 для обзорного видеонаблюдения строительной площадки;*

*-* Устройство *3…*

Для просмотра онлайн-трансляции с каждого Устройствачерез информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» подрядчик предоставляет заказчику гиперссылку на подключение к видеопотоку. Гиперссылка должна позволять осуществлять просмотр онлайн-трансляции в одном из браузеров (Яндекс Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari), актуальных на текущий момент версий, в том числе в мобильных версиях указанных браузеров, без необходимости установки дополнительных компонентов (расширений, плагинов, и т.п.) и использования технологии Adobe Flash. Гиперссылка должна позволять встраивание видеопотока на веб-сервер заказчика без необходимости авторизации и ручного запуска показа. В области показа онлайн-трансляции не должны отображаться рекламные и аналогичные оповещения и изображения (допускается отображение логотипа провайдера услуги видеонаблюдения, если он не мешает наблюдению за объектом).

Устройства должны обладать следующими техническими и функциональными характеристиками:

1. Поддержка протоколов и стандартов обмена данными: TCP, IPv4, RTP, RTSP, UDP, HTTP, HTTPS, SNMP, ONVIF, NTP.

2. Формат кодирования видеоданных H.264 с профилями: базовый (Baseline Profile) и основной профиль (Main Profile).

3. Видеосигнал со следующими параметрами:

- разрешение видеоизображения (первое значение - количество точек по горизонтали, второе значение - количество точек по вертикали): не менее 1920 точек на 1080 точек, 25 кадр/с (1080p). Изображение цветное, соответствующее ГОСТ Р ИСО 9241-8-2007;

- битрейт: не менее 4 Мбит/с.

4. Режимы передачи видеопотоков: однопотоковая передача видео – обязательно, двухпотоковая – доступна опционально.

5. Поддержка режима формирования фиксированного потока данных CBR (constant bit rate) и переменного VBR (variable bit rate).

6. Наличие встроенного источника инфракрасного света для освещения сцены обзора в темное время суток.

7. Автоматическое переключение режимов видеосъемки день/ночь в светлое/темное время суток с автоматической активацией инфракрасной подсветки сцены обзора Устройства в темное время суток.

8. Наличие открытых платформенно-независимых API интерфейсов управления.

9. Возможность авторизации пользователей по протоколу HTTPS.

10. Функция автоматической синхронизации внутреннего системного времени и даты с системным временем и датой сервера точного времени по протоколу NTP.

11. Возможность ограничения/разделения доступа на основе списка пользователей, групп пользователей, авторизация пользователей.

Устройства должны подключаться к сети Интернет с использованием статического IPv4 адреса, с возможностью доступа со стороны оборудования заказчика для получения видеопотока. Параметры подключения должны удовлетворять следующим требованиям:

| Показатель | RTT/задержка, мс | Jitter/скачки задержки, мс | Packetloss/Потеря пакетов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | <150 | <50 | <0.1 |

Допускается организация прямого подключения Устройств к Центру обработки и хранения данных заказчика (г. Мурманск, пр. Кольский 188). Технические условия для такого подключения согласовываются в рабочем порядке.

Полные параметры подключения согласовываются с заказчиком.

Подрядчик обязан предоставить возможность подключения и просмотра трансляции круглосуточно без каких-либо дополнительных затрат со стороны заказчика и иных лиц. Пропускная способность и качество канала должны обеспечивать возможность стабильного подключения к онлайн-трансляции и ее просмотра без ухудшения согласованных параметров изображения.

При возникновении неисправностей оборудования подрядчик должен обеспечить его восстановление (ремонт, замену) в течение не более 3-х рабочих дней.

В случае изменения ракурса съемки, ухудшения качества изображения вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, загрязнений и других причин, подрядчик должен обеспечить восстановление согласованных с заказчиком параметров отображения в течение 1 рабочего дня.

Подрядчик имеет право привлекать к организации и обслуживанию онлайн-видеонаблюдения сторонние организации (например, провайдеров «облачного» видеонаблюдения) при условии соблюдения всех вышеуказанных требований.

Если при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность передачи данных с установленных Устройств, подрядчик осуществляет ежедневно \_\_\_(указать время, периодичность) фото-фиксацию и (или) видео-трансляцию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с иного оборудования, соответствующего следующим требованиям: разрешение не менее 720p (1280×720), частота кадров не менее 10 кадров/с. Фото и (или) видео-материалы в течение \_\_\_\_ (минут, часов) передаются заказчику посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или лично на съемном носителе.

**Вариант 2.** [[109]](#footnote-109)

Подрядчик осуществляет ежедневно \_\_\_(указать время, периодичность) фото-фиксацию и (или) видео-трансляцию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с оборудования, соответствующего следующим требованиям: разрешение не менее 720p (1280×720), частота кадров не менее 10 кадров/с. Фото и (или) видео-материалы в течение \_\_\_\_ (минут, часов) передаются заказчику посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или лично на съемном носителе.

*11.4.* [[110]](#footnote-110) Дополнительные требования к результату выполненных работ. (ППМО от 18.12.2020 № 899-ПП)

Подрядчик обязуется в течение \_\_\_\_ *(не более 5 рабочих дней)* с даты формирования в единой информационной системе документа о приемке или с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, вывезти за свой счет за пределы места проведения работ, принадлежащие ему *строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения* и другое имущество, а также очистить объект от строительного мусора.

В случае невыполнения подрядчиком указанных обязательств заказчик вправе самостоятельно и за свой счет осуществить вывоз за пределы места проведения работ, принадлежащие подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор и иные отходы, оплатив фактически принятые работы, за вычетом понесенных заказчиком расходов.

*11.5.*[[111]](#footnote-111) Стороны контракта обязуются своевременно и в полном объеме вносить сведения и необходимые документы по исполнению контракта в модуль «Управления дорожными работами» автоматизированной системы «Единая платформа управлением транспортной системой Мурманской области».

*11.5.1.* Заказчик обязан уведомить подрядчика о порядке работы автоматизированной системы «Единая платформа управлением транспортной системой Мурманской области» в течение десяти дней с момента заключения контракта.

*11.5.2.* Подрядчик обязан обеспечить:

1) наличие на задействованной дорожной технике приборов ГЛОНАСС;

2) передачу навигационных данных с приборов ГЛОНАСС в автоматизированную систему «Единая платформа управлением транспортной системой Мурманской области» в период выполнения дорожных работ по контракту.

*11.6.[[112]](#footnote-112)* В рамках исполнения контракта заказчик заключает договор с государственным областным казенным учреждением «Управление капитального строительства Мурманской области» для осуществления им от имени заказчика функций технического заказчика, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации. (поручение Губернатора МО от 02.12.2021 № 615-АЧ, ППМО от 05.09.2011 № 445-ПП)

*11.7.* При исполнении контракта, в рамках которого предусмотрена в том числе поставка радиоэлектронной продукции, признаваемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» или правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня, замена такой продукции на радиоэлектронную продукцию, не признаваемую радиоэлектронной продукцией первого уровня, не допускается[[113]](#footnote-113).

*11.8.[[114]](#footnote-114)* Подрядчик должен обеспечить подготовку и передачу Заказчику материалов, необходимых для формирования информационной модели объекта капитального строительства в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства».

*11.9.[[115]](#footnote-115) Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон.*

*(далее информация указывается заказчиком при необходимости)*

# 12. Перечень приложений

12.1. Контракт имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание

*Приложение № \_* – *График выполнения работ/График выполнения строительно-монтажных работ*

*Приложение № \_ – График оплаты выполненных по контракту работ*

*Приложение № \_ - График исполнения контракт[[116]](#footnote-116)*

*(далее приложения указываются заказчиком при необходимости)*

# 13. Адреса, реквизиты и подписи сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ПОДРЯДЧИК** |
| *Наименование*  *место нахождения*  *Почтовый адрес*  *Телефон / факс:*  *Адрес электронной почты:*  *Ответственное должностное лицо (ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты):[[117]](#footnote-117)*  *ОГРН (ОГРНИП)*  *ИНН/*  *КПП*  *Р/счет*  *В банке*  *К/счет*  *БИК*  *ОКПО*  *ОКСМ*  *ОКОПФ*  *ОКФС*  *ОКТМО*  *(иная информация указывается заказчиком при необходимости)* | *Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица[[118]](#footnote-118)*  *ФИО, ИНН и должность лица, имеющего право действовать без доверенности[[119]](#footnote-119)*  *Адрес юридического лица (место жительства физического лица)[[120]](#footnote-120)*  *Номер контактного телефона:*  *Адрес электронной почты:*  *ИНН[[121]](#footnote-121)*  *КПП/КПП крупнейшего (при наличии) [[122]](#footnote-122)*  *Реквизиты счета, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты оказанных услуг:*  *(иная информация указывается заказчиком при необходимости)* |
| ПОДПИСИ СТОРОН[[123]](#footnote-123) | |
| **ЗАКАЗЧИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **ПОДРЯДЧИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

# Приложение № 1

*к государственному контракту/*

*муниципальному контракту/*

*гражданско-правовому договору*

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ[[124]](#footnote-124)**

# Приложение № \_\_

*к государственному контракту/*

*муниципальному контракту/*

*гражданско-правовому договору*

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**График ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

*Формируется за исключением случая, если предметом контракта является строительство, реконструкция объектов капитального строительства, при котором вместо Графика выполнения работ заказчик размещает График выполнения строительно-монтажных работ и при необходимости График оплаты выполненных по контракту работ, составленные в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр. (ч.6, ч.6.1, ч.7 ст.110.2 Закона).*

*График составляется с учетом требований к срокам оплаты, приемки, срокам выполнения работ, установленным ППМО от 18.12.2020 № 899-ПП и контрактом.*

*График должен содержать:*

*- наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ;*

*- сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ;*

*- физический объем работ.*

*Столбец 2 «Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ» должна содержать наименование этапов выполнения контракта, комплексов работ (часть выполняемого Подрядчиком от общего объема работ по контракту, содержащего технологически связанные виды работ), видов работ, частей работ отдельного вида работ на основании предусмотренных утвержденной проектной документацией (сметной документацией). При этом необходимость указания в графике выполнения работ этапов выполнения контракта и (или) комплексов работ и (или) видов работ и (или) частей работ отдельных видов работ определяется заказчиком, в том числе исходя из сложности объекта и условий контракта.*

*Степень детализации и количество этапов выполнения контракта, комплексов работ, видов работ, частей работ отдельного вида работ по строительству, реконструкции объекта определяется заказчиком исходя из архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации (сметной документации), в зависимости от условий контракта и специфических особенностей объекта закупки, а также приемки выполненных работ. Каждый этап выполнения контракта, комплекс работ, вид работ, часть работ отдельного вида работ должны быть обособлены в отдельные затраты в сметной документации (иметь определенную в сметной документации стоимость).*

*Столбец 3 «Физический объем работ» должна содержать указание на определяемые заказчиком самостоятельно на основании предусмотренных утвержденной проектной документацией (сметной документацией) единицы измерения, подлежащих выполнению этапов выполнения контракта и (или) комплексов работ и (или) видов работ и (или) частей работ отдельных видов работ и количество таких единиц.*

*Столбцы 4 и 5 «Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ» должна содержать указание на даты начала и окончания выполнения работ по этапам выполнения контракта и (или) комплексам работ и (или) видам работ и (или) частям работ отдельного вида работ, либо период выполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, исчисляемый со дня наступления определенного события. Срок выполнения работ должен устанавливаться исходя из соблюдения строгой технологической последовательности работ. В качестве единицы времени в графике могут быть приняты день, неделя, месяц.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: | | | | |
| Объект: | | | | |
| Порядковый номер этапа | Наименование этапа выполнения контракта или комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Физический объем работ |  | |
| Дата начала выполнения работ по этапу | Дата окончания выполнения работ по этапу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I этап | 1 период  \_\_\_\_\_ |  | (с \_\_\_\_) | (по \_\_\_\_) |
| 2 период  \_\_\_\_\_ |  | (с\_\_\_\_) | (по\_\_\_\_) |
| II этап | \_\_\_\_\_ |  | (с\_\_\_\_) | (по\_\_\_\_\_\_) |
| \_\_\_\_ | \_\_\_\_ |  | (с\_\_\_\_) | (по\_\_\_\_\_\_) |
| Утверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Подрядчик) | | | | |
| Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Заказчик) | | | | |

***График выполнения строительно-монтажных работ по строительству (реконструкции) объекта: «\_»***

*Формируется в случае, если предметом контракта является строительство, реконструкция объектов капитального строительства, составляется в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр. (ч.6, ч.6.1, ч.7 ст.110.2 Закона).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения  контракта и (или) комплекса  работ и (или) вида работ и (или)  части работ отдельного вида  работ[[125]](#footnote-125) | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ[[126]](#footnote-126) | Физический объем работ[[127]](#footnote-127) | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)[[128]](#footnote-128) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Дата подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта – \_\_\_\_\_\_.

Дата передачи подрядчику:

копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости) -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата передачи подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата передачи подрядчику объекта для производства работ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата подписания акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Заказчик Подрядчик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п. м.п. (при наличии)

**ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА: «\_\_\_\_»**

*Формируется при необходимости в случае, если предметом контракта является строительство, реконструкция объектов капитального строительства, составляется в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр. (ч.6, ч.6.1, ч.7 ст.110.2 Закона).*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый  номер этапа  выполнения  контракта и  (или) комплекса работ и (или) вида работ и  (или) части  работ  отдельного  вида | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида[[129]](#footnote-129) | Информация по планируемому финансированию объекта \_\_\_\_\_\_\_г.[[130]](#footnote-130) | | | | |
| Сроки выплаты аванса[[131]](#footnote-131) | Размер аванса, подлежащего выплате  подрядчику (%)[[132]](#footnote-132) | Сумма к оплате\* (руб)[[133]](#footnote-133) | Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид  работ и (или) часть работ  отдельного вида работ[[134]](#footnote-134) | Доля этапа  выполнения  контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида  работ в цене контракта (%)[[135]](#footnote-135) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Цена контракта

Срок окончательной оплаты Размер окончательной оплаты \_

**Заказчик Подрядчик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п. м.п. (при наличии)

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

**ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ) ОБЪЕКТА «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»/**

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ «\_\_\_\_\_\_»**

*Формируется в случае, если предметом контракта является Закупка работ по капитальному ремонту или текущему ремонту объектов капитального строительства и срок выполнения работ превышает 3 месяца.   
При этом необходимо предусмотреть, что работы выполняются по этапам, промежуточные периоды внутри этапа составляют не более 31 дня*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование этапа выполнения**  **работ** | **Наименование работ,**  **входящих в состав этапа выполнения**  **работ** | **Единица измерения** | **Объем работ** | **Сроки выполнения работ** | |
| **Начало срока**  **выполнения этапа работ (промежуточного периода этапа работ)** | **Окончание срока**  **выполнения этапа работ**  **(промежуточного периода этапа работ)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*1. В графике выполнения работ указываются наименование этапа выполнения работ, виды работ, входящие в этап выполнения работ, даты начала и окончание срока этапа выполнения работ (промежуточного периода этапа работ).*

*2. В календарном графике производства работ должно быть отражено планируемое ежемесячное (с периодом не более 31 дня) выполнение работ в соответствии со сроками этапов выполнения работ (при этом срок исполнения отдельного этапа контракта включает сроки приемки (с оформлением в соответствии с Законом № 44-ФЗ документа о приемке) и оплаты заказчиком и не должен превышать 62 дней).*

**Заказчик Подрядчик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п. м.п. (при наличии)

**КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

**ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

*Форма является рекомендуемой, применяется по усмотрению заказчика*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование этапа выполнения**  **контракта и (или) комплекса**  **работ и (или) вида работ и (или)**  **части работ отдельного вида**  **работ** | **Наименование работ,**  **входящих в состав этапа выполнения**  **контракта и (или) комплекса**  **работ и (или) вида работ и (или)**  **части работ отдельного вида**  **работ** | **Единица измерения** | **Объем работ** | **Стоимость,**  **руб. без НДС** | **Стоимость, руб. с НДС** | **Затраты труда рабочих,  чел.-ч** | **Затраты труда механизмов,  маш.-ч** | **Удельный вес, видов работ, %** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2025*** | | | | | | | | | ***2026*** | | | | | | | | |
| График производства работ по месяцам и датам | | | | | | | | | График производства работ по месяцам и датам | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*1.В календарном графике производства работ указываются промежуточные периоды этапа работ, которые должны быть разбиты по видам работ с указанием даты их начала и окончания.*

*2. В календарном графике производства работ должно быть отражено планируемое ежемесячное (с периодом не более 31 дня) выполнение работ в соответствии со сроками этапов выполнения работ.*

*3. Графы 6-10 включаются заказчиком в календарный график производства работ при необходимости.*

*4. Подрядчик в течение \_\_\_\_\_\_ (3-х) дней с даты заключения контакта предоставляет Заказчику на утверждение календарный график производства работ (Указанное требование включается в проект контракта в обязанности подрядчика).*

**Заказчик Подрядчик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п. м.п. (при наличии)

# Приложение № 1 к форме проекта контракта на выполнение работ

*Формулировки для включения в проект контракта, предметом которого является выполнение работ*

*по содержанию объектов и элементов благоустройства, улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры,*

*разработаны Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области в соответствии с поручением Губернатора Мурманской области от 27.06.2022 № ОС-50/АЧ (письмо Минэнерго и ЖКХ МО от 28.07.2022 № 21-02/3149-ИО)*

I. Раздел контракта «Права и обязанности сторон» дополнить следующей информацией:

«Подрядчик обязан:

4.1.7. Не позднее 1 (одного) дня до даты начала выполнения работ принять от заказчика объекты по Акту передачи объектов и элементов *улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры* (Приложение № \_\_\_ к контракту).

4.1.8. Назначить представителя, уполномоченного от имени подрядчика осуществлять координацию и взаимодействие с заказчиком по решению вопросов, связанных с исполнением обязательств по контракту, в том числе наделенных правом подписывать и/или согласовывать акты, относящиеся к настоящему контракту, а также получать корреспонденцию, относящуюся к исполнению обязательств по контракту, и предоставить заказчику список с приложением надлежащим образом заверенных копий приказов, доверенностей о назначении представителей, подтверждающих объем и срок полномочий, а также контактные телефоны. При изменении представителей подрядчика информация о новых представителях предоставляется в течение 1 (одного) дня с даты назначения.

4.1.9. Предоставить оформленный и заверенный в установленном порядке журнал выполнения работ по форме Приложения № \_\_\_ к контракту.

4.1.9.1. Подрядчик обеспечивает ведение и хранение журнала выполнения работ, в котором производит фиксацию дат, погодных условий, видов выполняемых работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ по настоящему контракту.

4.1.10. Использовать для проведения работ по содержанию объектов машины, оборудованные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с предоставлением заказчику доступа к системе мониторинга, а также обеспечить доступ в круглосуточном режиме к информации о работе транспортных средств подрядчика посредством интеграции или ретрансляции мониторинговой информации в систему ГЛОНАСС заказчика для передачи сведений в «Систему мониторинга уборки территорий муниципальных образований Мурманской области» (СМУТ МО). Система ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) мониторинга, установленная на транспортные средства подрядчика, должна работать в бесперебойном режиме.

4.1.11. Передавать ежедневно с \_\_\_\_ до \_\_\_\_ часов заказчику ежедневную информацию о результатах исполнения плана работ на объектах и использовании дорожной техники за истекшие сутки, о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также планируемых на предстоящие сутки работах и использовании дорожной техники. Информацию передавать по электронному адресу: \_\_\_\_\_. При отсутствии Интернет-соединения подрядчик передает информацию посредством факсимильного сообщения и/или по телефону \_\_\_\_\_или курьером.

4.1.12. Обеспечить на весь срок действия контракта круглосуточное взаимодействие с оперативными службами заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.1.13. Осуществлять контроль за состоянием объектов *улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры* в целях выявления фактов ненормативного состояния объектов для последующего устранения выявленных несоответствий нормативным требованиям.

4.1.14. При выявлении фактов причинения ущерба объектам улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры третьими лицами производить их фотофиксацию и передавать фотодокументы заказчику в течение 1 суток.

4.1.15. Провести в срок до \_\_\_\_\_ совместно с заказчиком комиссионное обследование состояния покрытия проезжей части дорог и проездов с определением дефектов и объемов работ по их устранению.

4.1.16. Обеспечить наличие необходимого количества спецтехники для выполнения работ по контракту.

4.1.17. Нести полную материальную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за действия (бездействие) при выполнении работ на объектах, в том числе:

4.1.17.1. За создание аварийной ситуации на объектах *улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры* или непринятие мер по ее ликвидации;

4.1.17.2. За последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причинам неудовлетворительных дорожных условий, возникших вследствие невыполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств подрядчика по настоящему контракту, включая судебные издержки.

4.1.17.3. За неисполнение требований нормативных документов, указанных в Техническом задании.

4.1.18. Незамедлительно информировать заказчика обо всех случаях дорожно-транспортных происшествий с причинением вреда здоровью гражданам из-за дорожных условий, повреждений дорог.

4.1.19. Участвовать в осмотрах, проводимых заказчиком, мест совершения дорожно-транспортных происшествий, произошедших на объектах.

4.1.20. Ежедневно, а в особо опасные периоды, связанные с плохими метеорологическими условиями – круглосуточно (с обеспечением круглосуточного дежурства ответственных лиц, аварийных бригад и техники), производить контроль и постоянное наблюдение за состоянием объектов с фиксацией в журнале выполнения работ с целью принятия оперативных мер по предупреждению возможных причин возникновения перебоев/ограничения движения, дорожно-транспортных происшествий, устранения мелких повреждений на объектах и ликвидации возникших препятствий для нормального движения, а при невозможности немедленного выполнения указанных работ – ограждения этих мест с установкой соответствующих временных знаков, информирующих о возникших препятствиях. Принимать своевременные и достаточные меры по устранению возникающих дефектов в соответствии с перечнем нормативных документов, регламентирующих требования по осуществлению работ по содержанию, указанных в Техническом задании.

4.1.21. Обеспечить ограждение мест производства работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») и нести ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

4.1.22. Устранять нарушения (дефекты), выявленные при выполнении работ в соответствии с регламентированными сроками (но не более \_\_\_\_\_ дней).

4.1.23. Уведомить заказчика посредством факсимильного или электронного сообщения об устранении нарушений (дефектов), выявленных при выполнении работ по содержанию и предъявить результат выполненных работ заказчику.

4.1.24. С момента обнаружения на объектах ситуаций, препятствующих безопасному или бесперебойному движению транспортных средств и/или пешеходов подрядчик обязан немедленно приступить к ликвидации их последствий с оповещением заказчика любыми доступными средствами связи (телефонограммой, факсограммой, электронной почтой, нарочно), отдела ГИБДД УМВД России по Мурманской области, ГУ МЧС России по Мурманской области, Единой дежурно-диспетчерской службы, иных служб.

4.1.25. Обеспечить персонал за свой счет необходимыми спецодеждой («сигнальной» одеждой, способствующей безопасности дорожных рабочих как в светлое, так и в темное время суток), оборудованием, инвентарем, требующимися для выполнения работ, предусмотренных контрактом, а также обеспечить эксплуатацию, обслуживание и ремонт указанной техники и оборудования.

4.1.26. Все материалы и изделия, применяемые при выполнении работ должны иметь сертификаты соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта РФ, декларации о соответствии согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Копии документов, подтверждающих качество, должны представляться заказчику. Материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности: Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

4.1.27. Обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и другим нормам безопасности, охране окружающей среды, зон зеленых насаждений и земли.

4.1.28. Сбор, транспортирование и размещение (обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение) мусора, отходов ремонта организовать в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правил благоустройства \_\_\_\_\_\_, а также иными требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.1.29. Нести перед заказчиком ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ субподрядчиком, в том числе за нарушение качества и сроков выполняемых работ, за негативные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

4.1.30. В ходе выполнения работ не допускать повреждения инженерных сетей и колодцев, принадлежащих сетевым службам или владельцам территорий при выполнении работ.

4.1.31. Незамедлительно информировать заказчика о просадке колодцев, инженерных сетей, люков ливневой канализации, дорожного покрытия, об открытых люках и колодцах. Принимать меры по обеспечению безопасности дорожного движения, выставлять дорожные знаки.

4.1.32. Обеспечить мероприятия по отводу воды с проезжей части в случае возникновения аварий на инженерных сетях. Затраты, связанные с проведением указанных работ, возмещаются за счет владельцев инженерных сетей. За возмещением затрат в установленном законодательством Российской Федерации порядке обращаться самостоятельно к владельцам сетей.

4.1.33. В случае *повреждения средств организации дорожного движения, элементов благоустройства и инженерной инфраструктуры* в процессе выполнения работ подрядчик обязан за свой счет устранить нанесенные повреждения.

4.1.34. Участвовать в проверках качества содержания объектов, проводимых заказчиком и подписывать Акты проверки качества содержания объектов, выявленных нарушений (дефектах) по форме Приложения № \_\_\_\_ к контракту.

4.1.35. Незамедлительно информировать заказчика о любых существенных изменениях в работе, а также обо всех ситуациях, способных повлечь за собой невозможность исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

4.1.36. По запросу экспертов, экспертных организаций, проводящих экспертизу выполненной работы, предоставить дополнительную информацию, документы относящиеся к условиям выполнения работ, предусмотренных контрактом.

4.1.37. Ежедневно осуществлять объезд территории, переданной на содержание, на предмет надлежащего содержания территории, на предмет установления фактов причинения ущерба имуществу, объектам благоустройства.

4.1.38. Ежедневно в круглосуточном режиме вносить данные в программу мониторинга транспорта, осуществляющего уборку улично-дорожной сети (на сайте t1.group.ru), о маршрутах движения. В круглосуточном режиме осуществлять диспетчерское управление, планирование и контроль работ по содержанию автомобильных дорог и работы коммунальной техники, посредствам программы мониторинга.

Заказчик обязан:

4.3.8. Передать подрядчику объекты на содержание по Акту передачи на содержание объектов и элементов *улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры* (Приложение № \_\_\_ к контракту).

4.3.9. Передать подрядчику список ответственных специалистов для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, решение иных вопросов, связанных с исполнением обязательств по настоящему контракту. При изменении ответственных представителей заказчика информация о новых ответственных лицах предоставляется в течение 1 (одного) дня с даты назначения.

4.3.10. Своевременно информировать подрядчика о планируемых изменениях режима эксплуатации участка дороги, о поступающих от пользователей дорог замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность подрядчика.

4.3.11. Представлять подрядчику сведения о выданных согласованиях на земляные работы в части прокладки и ремонта инженерных коммуникаций и т.п.

4.3.12. Не менее чем раз в десять календарных дней с момента начала этапа исполнения контракта, производить совместно с подрядчиком комиссионное обследование состояния объектов *улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры, для* целей определения объемов работ по содержанию, выполненных подрядчиком в отрезке этапа. Выявленные в процессе промежуточного контроля факты неисполнения обязательств по контракту Подрядчиком считаются установленными и распространяются на период отрезка этапа.

4.3.13. Предоставить доступ Подрядчику к программе мониторинга транспорта, осуществляющего уборку улично-дорожной сети (на сайте *t1.group.ru*).

4.3.14. Не менее чем за 3 дня уведомить подрядчика о смене информационного ресурса для ведения программы мониторинга и управления транспортом посредством направления письма в адрес подрядчика по электронной почте, СМС оповещения, телефонограммы.

Заказчик вправе:

4.4.4. При выявлении нарушений (дефектов) в содержании объектов, предусмотренных требованиями Технического задания на основании актов о выявленных нарушениях (дефектах), а также по предписаниям ГИБДД, информации Единой дежурно-диспетчерской службы, профильных комитетов выдавать предписания, контролировать ход их исполнения, а также вносить соответствующие записи в журнале выполнения работ. Предписания передаются подрядчику посредством телефонограммы, факсимильного или электронного сообщения, либо нарочно. Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика.

4.4.5. При неисполнении подрядчиком Предписания в установленный срок, заказчик вправе устранить нарушения (дефекты) своими силами или с привлечением третьих лиц при этом все расходы, связанные с устранением нарушений (дефектов) предъявляются подрядчику. Подрядчик обязан возместить расходы заказчика на устранение нарушений (дефектов) в течение 10 рабочих дней с даты получения требования от заказчика, если последний представит документы, подтверждающие понесенные им расходы.

4.4.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненной работы условиям контракта.

4.4.7. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Техническим заданием по настоящему контракту.

4.4.8. Приостанавливать и/или запрещать производство работ на объектах путем выдачи письменных предписаний:

а) при нарушении технологии работ;

б) применения некачественных изделий и материалов;

в) нарушения правил безопасности при выполнении работ;

г) по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ.

Разрешение на возобновление приостановленных и/или запрещенных работ осуществляется путем отмены выданного заказчиком предписания с письменным уведомлением подрядчика о дате и времени начала возобновления работ. Если подрядчик в нарушение выданного заказчиком предписания о приостановке или запрещении работ продолжит выполнять работы до получения от заказчика разрешения на возобновление работ, такие работы заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

4.4.9. Заказчик, при наличии фактов ненадлежащего исполнения подрядчиком условий контракта по содержанию объектов и элементов *улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры*, выявленных в ходе осуществления промежуточного контроля вправе:

4.4.9.1. Привлечь подрядчика к имущественной ответственности в соответствии с требованиями раздела \_\_\_ контракта при ненадлежащем исполнении подрядчиком более \_\_% от предполагаемого к исполнению объема работ в отчетном этапе исполнения контракта.

4.4.9.2. Инициировать процедуру одностороннего отказа от исполнения контракта при ненадлежащем исполнении подрядчиком более \_\_% от предполагаемого к исполнению объема работ в отчетном этапе исполнения контракта.

4.4.9.3. Осуществлять иные права, предусмотренные контрактом и законодательством Российской Федерации.

II. Раздел муниципального контракта «Порядок и срок приемки работ, порядок и срок оформления результатов такой приемки» дополнить следующей информацией:

«5.2.1. Приемка этапа выполненных работ по контракту осуществляется заказчиком по результатам проверок качества содержания объектов. Обнаруженные в ходе проверок нарушения (дефекты) содержания объектов являются основанием для уменьшения ежемесячного платежа за этап работ.».

III. Приложение к контракту «Техническое задание» дополнить следующей информацией:

3.1. Виды объемы и периодичность выполнения работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование видов работ** | **Срок исполнения или периодичность проведения работ** | **Единица**  **измерения** | **Объем** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **I. Содержание объектов и элементов улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры в весенне-летне-осенний период (май-октябрь)** | | |  |
|  | 1. Содержание проезжей части, въездов, обочин: |  | м² |  |
|  | 2. Содержание бортового камня: |  | м² |  |
|  | 3. Содержание тротуаров, подходов к пешеходным переходам: |  | м² |  |
|  | 4. Содержание остановок общественного транспорта/автопавильонов: |  | м²/шт автопавильонов |  |
|  | 5. Содержание ограждений: |  | м |  |
|  | 6. Содержание озеленительных полос: |  | м² |  |
|  | 7. Содержание лестниц: |  | м² |  |
|  | 8. Содержание подпорных стен: |  | м |  |
|  | 9. Содержание ливневой канализации |  | м |  |
|  | **II. Содержание объектов и элементов улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры период с январь – апрель, ноябрь-декабрь** | | |  |
|  | 1. Содержание проезжей части, въездов, обочин: |  | м² |  |
|  | 2. Содержание бортового камня: |  | м² |  |
|  | 3. Содержание тротуаров, подходов к пешеходным переходам: |  | м² |  |
|  | 4. Содержание остановок общественного транспорта/автопавильонов: |  | м²/шт автопавильонов |  |
|  | 5. Содержание ограждений: |  | м |  |
|  | 6. Содержание озеленительных полос: |  | м² |  |
|  | 7. Содержание лестниц: |  | м² |  |
|  | 8. Содержание подпорных стен: |  | м |  |
|  | 9. Содержание ливневой канализации |  | м |  |

*\*пункты таблицы могут меняться, в зависимости от состава территории*

3.2. Требования к показателям, характеризующим качество содержания объектов и элементов *улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры*:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Требования к показателям, характеризующим качество содержания объектов, элементов** | | | **Группа улицы, категория дороги, объект или элемент благоустройства** | **Требования к качеству содержания** |
| **№ п/п** | **Наименование дефекта,**  **срок ликвидации** | **Обоснование установленных требований** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | *Проезжая часть, въезды, обочины, бортовой камень* |  | *Наличие загрязнений на проезжей части дорог и улиц площадью 1 м2 и более*  *Загрязнения должны быть удалены:*  *для улиц группы Г – в течение 1 суток*  *для улиц группы Д, Е объекты без группы улиц – в течение 3 суток.* | *Требование установлено в целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с пунктом 5.1.2 ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (далее – ГОСТ Р 50597-2017)* | *Для улиц группы Г-Е* | *Не допускается* |

*\*в таблице приведен пример заполнения*

3.3. Требования к материалам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование используемого товара**  **(материального ресурса)** | **Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики, значения показателей, которые не могут изменяться, максимальные и/или минимальные значения показателей, позволяющие определить соответствие используемого для выполнения работ товара (материального ресурса) установленным заказчиком требованиям** | | | **Обоснование установленных требований в соответствии техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия товара (материального ресурса) потребностям заказчика** |
| **Виды, объемы и периодичность выполнения работ** | **Наименование характеристики (показателя)**  **товара (материального ресурса)** | **Значения характеристик (показателей)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |

4.4. Требования к качеству выполняемых работ: [[136]](#footnote-136)

4.4.1. В ходе выполнения работ подрядчик должен обеспечить соблюдение норм безопасности дорожного движения и оградить места производства работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»).

4.4.2. Подрядчик должен учитывать требования положения по охране природной среды, необходимые мероприятия по экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в соответствии с требованиями ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог».

4.4.3. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работам, выполняемым по договору, подрядчик обязан выполнить работы, соблюдая эти обязательные требования, в том числе подрядчик гарантирует заказчику соответствие работ и применяемых для выполнения работ товаров требованиям:

1) Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2) Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»)».

3) ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

4) ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля

5) ГОСТ 33220-2015 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию.

6) ГОСТ 33180-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. ГОСТ 33181-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания.

7) ГОСТ Р 52765-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация.

8) ГОСТ Р 52766-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

9) ОДМ Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты и введены в действие Письмом Росавтодора от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис).

10) Письмо Росавтодора от 08.09.2006 № 01-28/6301 «О временных требованиях к противогололедных материалам».

11) Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

12) ГОСТ 30413-96 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.

13) ГОСТ 32757-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация.

14) ГОСТ 32758-2014 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения.

15) ГОСТ 9128-2013 Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

16) ГОСТ 22245-90 Государственный стандарт Союза ССР. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

17) ГОСТ 11955-82 Государственный стандарт Союза ССР. Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия.

18) ГОСТ 23735-2014 Межгосударственный стандарт. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

19) ГОСТ 8736-2014 Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия.

20) ГОСТ 6465-76 Межгосударственный стандарт. Эмали ПФ-115. Технические условия.

21) ГОСТ 28013-98 Межгосударственный стандарт. Растворы строительные. Общие технические условия.

22) ГОСТ 3262-75 Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.

23) ГОСТ 3634-2019 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия.

24) СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

25) Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании»

26) Иные устанавливающие документа.

4.5. Приложения к Техническому заданию:

1. «Адресный перечень объектов и элементов *улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры*»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование объекта/ Адрес (местонахождение)**  **(наименование объекта)** | **Проезжая часть, въезды, обочины** | | **Бортовой камень** | **Тротуары, подходы к**  **пешеходным переходам** | **Остановки общественного транспорта** | **Ограждения** | **Озеленительные полосы** | **Ливневая канализация** | | **Подпорные стены** | **Лестницы** |
|  |  | Протяженность | Площадь | Площадь | Площадь | Площадки остановок общественного транспорта, в том числе автопавильоны | Протяженность | Площадь | закрытые (ливневая канализация) | открытые (лотки) | Протяженность | Площадь |
|  |  | Площадь/  шт автопавильонов | Протяженность | Протяженность |
|  |  | **м** | **м2** | **м2** | **м2** | **м2/шт** | **м** | **м2** | **м** | **м** | **м** | **м2** |
| *1* | *просп. Кольский (нечетная сторона)* |  |  |  | *7689,05* | *1295,95* | *1106,16* | *6277,80* | *1 628,31* | *411,82* |  | *269,20* |

*\*в таблице приведен пример заполнения*

2. «Сводный расчет стоимости работ по содержанию объектов и элементов *улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры*»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ в месяц | Цена работ в месяц, руб. | Стоимость работ, руб. \_\_\_ г |
| Выполнение работ по содержанию объектов и элементов *улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры* |
|  | I. Содержание в весенне-летне-осенний период | | | |  |
|  | Количество месяцев в год | |  |  | 6 |
| 1 | Проезжая часть, въезды, обочины | м2 |  |  |  |
| 2 | Бортовой камень | м2 |  |  |  |
| 3 | Тротуары, подходы к пешеходным переходам | м2 |  |  |  |
| 4 | Площадки остановок общественного транспорта и прилегающие территории, в том числе автопавильоны | м2/ шт |  |  |  |
| 5 | Ограждения | м |  |  |  |
| 6 | Озеленительные полосы | м2 |  |  |  |
| 7 | Лестницы | м2 |  |  |  |
| 8 | Подпорные стенки | м |  |  |  |
| 9 | Ливневая канализация | м |  |  |  |
|  | Итого | | |  |  |
|  | II. Содержание в зимний период | | |  |  |
|  | Количество месяцев в год | |  |  | 6 |
| 1 | Проезжая часть, въезды, обочины | м2 |  |  |  |
| 2 | Бортовой камень | м2 |  |  |  |
| 3 | Тротуары, подходы к пешеходным переходам | м2 |  |  |  |
| 4 | Площадки остановок общественного транспорта и прилегающие территории, в том числе автопавильоны | м2/ шт |  |  |  |
| 5 | Ограждения | м |  |  |  |
| 6 | Озеленительные полосы | м2 |  |  |  |
| 7 | Лестницы | м2 |  |  |  |
| 8 | Подпорные стенки | м |  |  |  |
| 9 | Ливневая канализация | м |  |  |  |
|  | Итого | | |  |  |
|  | Всего 2021 г. | | |  | |

*\*пункты таблицы дополняются/исключаются в зависимости от состава работ*

3. «Акт передачи»

**АКТ**

**передачи на содержание объектов и элементов *улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры*, расположенной в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «стороны», во исполнение муниципального контракта №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. составили акт о нижеследующем:

Заказчик передает, а подрядчик принимает на содержание объекты и элементы *улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры*, расположенных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ указанные в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование объекта**    **Адрес (местонахождение)**  **(наименование объекта)** | **Проезжая часть, въезды, обочины** | | **Бортовой камень** | **Тротуары, подходы к**  **пешеходным переходам** | **Остановки общественного транспорта** | **Ограждения** | **Озеленительные полосы** | Ливневая канализация | | **Подпорные стены** | **Лестницы** | |
| Протяженность | Площадь | Площадь | Площадь | Площадки остановок общественного транспорта, в том числе автопавильоны | Протяженность | Площадь | закрытые (ливневая канализация) | открытые (лотки) | Протяженность | Площадь | |
| Площадь/  шт автопавильонов | Протяженность | Протяженность |
| **м** | **м2** | **м2** | **м2** | **м2/шт** | **м** | **м2** | **м** | **м** | **м** | | **м2** |

*\*столбцы таблицы дополняются/исключаются в зависимости от состава работ*

Прочее передаваемое на содержание имущество:

1….

2…

….

Заказчик Подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

4. Иные рекомендованные приложения к контракту:

- Форма ежедневной информации о работе подрядной организации

- Форма журнала выполнения работ

- Форма акта сдачи-приемки выполненных работ

- Форма расчета суммы уменьшения оплаты за расчетный период

- Порядок и форма проверки качества содержания объектов и элементов *улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры.*

# Приложение № 2 к форме проекта контракта на выполнение работ

*Формулировки для включения в проект контракта, предметом которого является выполнение работ*

*по механизированной уборке и вывозу снега (разработаны Комитетом по конкурентной политике Мурманской области, согласованы с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области)*

**I. Раздел 4 контракта «Права и обязанности сторон» дополнить следующей информацией:**

«Подрядчик обязан:

4.1.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта, но не позднее даты начала выполнения работ:

- назначить представителя(лей), уполномоченного(ых) от имени подрядчика осуществлять координацию и взаимодействие с заказчиком по решению вопросов, связанных с исполнением обязательств по контракту, и предоставить заказчику в письменном виде список таких лиц (ФИО, контактные данные: телефон, адрес электронной почты);

- направить заказчику реестр транспортных средств, с использованием которых планируется осуществлять уборку и вывоз снега, с обязательным указанием марки, модели транспортного средства, наименования (типа) транспортного средства, регистрационного номера, объема кузова транспортного средства.

В случае каких-либо изменений об ответственных лицах подрядчика и/или контактной информации, реестра транспортных средств подрядчик обязан предоставить заказчику информацию об указанных изменениях в письменном виде не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

**II. Раздел 5 контракта «Порядок и срок приемки работ, порядок и срок оформления результатов такой приемки» дополнить следующей информацией:**

«5.3.1. Для проведения экспертизы результатов работ, предусмотренных контрактом, подрядчик не позднее дня размещения в единой информационной системе документа о приемке направляет на электронный адрес заказчика копии документов, подтверждающих размещение вывезенного снега в специально оборудованных местах временного складирования, утвержденных муниципальным нормативным правовым актом:

- договор на прием снега;

- талон (иной документ) на прием каждой партии снега.

5.3.2. Заказчик в ходе проведения экспертизы рассматривает представленные подрядчиком документы для принятия решения о приемке выполненных работ.».

**III. Приложение к контракту «Техническое задание» дополнить следующей информацией:**

**2. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) работ:**

*«2.1. В рамках выполнения работ по контракту подрядчик осуществляет:*

* *механизированную/ручную уборку территории от снега, включающую в себя: сгребание, сбор, сдвигание снега, а также формирование снежных валов на свободных территориях заказчика с целью их последующего вывоза;*
* *погрузку снега специализированным автотранспортом;*
* *вывоз снега специализированным автотранспортом и его размещение в местах специально оборудованных для указанных целей (подрядчик самостоятельно и за свой счет определяет места (полигоны) для вывоза и складирования снега с объекта заказчика).*

*2.2. Погрузка и вывоз снега производится специализированным автотранспортом, который должен:*

* *быть исправен (подтверждается отметкой подрядчика в путевом листе);*
* *иметь объем кузова, не превышающий объем кузова, установленный заводом-изготовителем (объем кузова указывается подрядчиком в реестре транспортных средств);*
* *иметь самоопрокидывающийся тип кузова с исправными задними закрывающимися бортами, исключающими загрязнение дорог, находящихся на пути следования транспортных средств, с транспортируемым снегом;*
* *быть оборудован аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с целью установления времени, места вывоза снега, а также для фиксации данных о местоположении транспортного средства;*
* *быть включен в реестр транспортных средств, направляемый заказчику, в соответствии с пунктом 4.1.7. контракта.*

*Предоставление подрядчиком транспортных средств, не соответствующих требованиям, установленным в пункте 2.2. Технического задания, не допускается и приравнивается к неподаче транспортного средства, работы, выполненные с использованием таких транспортных средств, оплате не подлежат.*

*2.3. При выполнении работ подрядчик обязан:*

* *незамедлительно уведомить заказчика о выбытии транспортного средства вследствие возникновения технической неисправности, которая не может быть ликвидирована на месте силами водителя, или дорожно-транспортного происшествия и осуществить замену транспортного средства в срок, не превышающий \_\_\_ (\_\_\_\_) часа(ов) с момента возникновения указанных обстоятельств;*
* *соблюдать правила контрольно-пропускного режима заказчика, внутренних положений, инструкций и требований заказчика, касающихся исполнения контракта;*
* *обеспечить безопасность имущества и здоровья третьих лиц;*
* *обеспечить сохранность действующих инженерных объектов и объектов благоустройства, попадающих в зону производства работ (сохранность бордюров, ограждений, фасадов зданий, выступающих элементов, конструкций и коммуникаций на объектах благоустройства (скамеек, урн, мусорных контейнеров и т.п.), деревьев, кустарников и т.д.), а в случае повреждения таких объектов - восстановить поврежденное в процессе выполнения работ имущество или возместить в полном объеме ущерб собственнику (владельцу) имущества в течение \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рабочих/календарных дней с даты получения требования заказчика. Обязанность по нахождению собственника (владельца) поврежденного имущества возлагается на подрядчика;*
* *исключить создание препятствий для движения пешеходов и транспортных средств;*
* *исключить в момент разгрузки снега очистку кузовов транспортных средств методом «выбивания» или методом «удара заднего борта о кузов»;*
* *исключить ремонт и техническое обслуживание транспортных средств в местах погрузки и выгрузки снега;*
* *исключить отстой транспортных средств в местах погрузки и выгрузки снега;*
* *исключить нарушение тишины и покоя граждан;*
* *исключить нарушение правил дорожного движения.*

*2.4. Для установления фактов нарушения подрядчиком, взятых на себя обязательств по контракту заказчик вправе использовать вынесенные надзорными органами постановления об административных правонарушениях, допущенных подрядчиком при выполнении работ, в том числе нарушения, зафиксированные с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки и видеозаписи.*

*2.5. Качество выполняемых работ должно соответствовать условиям контракта, а при отсутствии или неполноте условий контракта требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненных работ должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями.*

*2.6. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к выполняемым по контракту работам, в том числе качеству и безопасности таких работ, подрядчик обязан выполнить работы, соблюдая эти обязательные требования, в том числе выполняемые работы должны соответствовать требованиям:*

*- Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;*

*- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;*

*- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;*

*- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;*

*- Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;*

*- Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»;*

*- приказа Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;*

*- приказа Минтранса России от 28.09.2022 № 390 «Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», и порядка оформления или формирования путевого листа»;*

*- ГОСТ 12.3.009-76\* (СТ СЭВ 3518-81). Государственный стандарт Союза ССР. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;*

*- ГОСТ 12.4.011-89. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;*

*- ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;*

*- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;*

*- иного законодательства, регулирующего вопросы, связанные с особенностями выполнения работ/оказания услуг по контракту.*

*2.7. Работы, выполненные подрядчиком с отклонениями от обязательных требований и условий контракта, не подлежат оплате до устранения отклонений.».*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Приложение № 3 к форме проекта контракта на выполнение работ

**Особенности казначейского сопровождения контрактов в 2025 году**

**I.** **Проект раздела «Порядок казначейского сопровождения», подлежащего включению в 2025 году в условия государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора)[[137]](#footnote-137):**

1. По настоящему **государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)** *(выбрать необходимое)* осуществляется казначейское сопровождение целевых средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. При казначейском сопровождении **исполнитель[[138]](#footnote-138) (получатель субсидии)** *(выбрать необходимое)* **обязан**:

2.1. Открыть лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в территориальном органе Федерального казначейства.

2.2. Представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.

2.3. Указывать в контрактах (договорах), распоряжениях, а также в документах, установленных порядком санкционирования целевых средств, идентификатор **государственного контракта, договора (соглашения) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций** *(выбрать необходимое)*. Порядок формирования идентификатора устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.

2.4. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому **государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)** *(выбрать необходимое)* в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации.

2.5. Формировать, в установленных Правительством Российской Федерации случаях, информацию о структуре цены **государственного (муниципального) контракта, контракта (договора)**, сумме средств, предусмотренной договором (соглашением) *(выбрать необходимое)*, в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации (далее - расходная декларация).

2.6. Соблюдать запреты, установленные пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**Исполнителю (получателю субсидии)** *(выбрать необходимое)* запрещено перечисление целевых средств:

2.6.1. В качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации.

2.6.2. В целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях).

2.6.3. На счета, открытые **исполнителю (получателю субсидии)** *(выбрать необходимое)* в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, **за исключением:**

2.6.3.1. Оплаты обязательств **исполнителя (получателя средств)** *(выбрать необходимое)* в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

2.6.3.2. Оплаты обязательств **исполнителя (получателя субсидии)** *(выбрать необходимое)* по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате **исполнителя (получателя субсидии)** *(выбрать необходимое)*, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств.

2.6.3.3. Оплаты фактически поставленных **исполнителем (получателем субсидии)** *(выбрать необходимое)* **товаров, выполненных работ, оказанных услуг** *(выбрать необходимое)*, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании **государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора)** *(выбрать необходимое)*, в случае, если **исполнителя (получателя субсидии)** *(выбрать необходимое)* не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - поставщиков товаров, работ, услуг, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования целевых средств, подтверждающих возникновение денежных обязательств **исполнителя (получателя субсидии)** *(выбрать необходимое)*, и (или) иных документов, предусмотренных **государственными (муниципальными) контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами)** *(выбрать необходимое)*, регулирующими порядок предоставления средств.

2.6.3.4. Возмещения произведенных **исполнителем (получателем субсидии)** *(выбрать необходимое)* расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с пунктом 2.6.3.3[[139]](#footnote-139), а также копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных исполнителем (получателем субсидии) расходов (части расходов), а также **государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов)** *(выбрать необходимое)*, регулирующих порядок предоставления средств, если условиями **государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров)** *(выбрать необходимое)* предусмотрено возмещение произведенных **исполнителем (получателем субсидии)** *(выбрать необходимое)* расходов (части расходов).

2.6.4. На счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения **(исполнителем, получателем субсидии)** *(выбрать необходимое)* контракты (договоры) **за исключением** контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

2.7. Соблюдать режим лицевого счета (ведение и использование лицевого счета).

При казначейском сопровождении режим лицевого счета, осуществляется в соответствии с Правилами о казначейском сопровождении средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (вместе с «Правилами казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством», «Правилами расширенного казначейского сопровождения»), которые предусматривают соблюдение следующих условий:

2.7.1. Запрет осуществления операций на лицевом счете, отказ в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, а также приостановление операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

2.7.2. Осуществление санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с представляемыми **исполнителем (получателем субсидии)** *(выбрать необходимое)* в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования, и содержащими в том числе информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, обеспечивающих достижение результата предоставления бюджетных инвестиций (субсидии), соответствующих предмету и условиям **государственного (муниципального) контракта, контракта (договора)** *(выбрать необходимое)*.

2.7.3. Проведение операций с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами **исполнителя (получателя субсидии)** *(выбрать необходимое)* в соответствии с порядком санкционирования на основании документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств **исполнителя (получателя субсидии)** *(выбрать необходимое)* (далее - документы-основания), в том числе сформированных в форме электронных документов.

2.7.4. Осуществление операций по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов при указании в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение), **государственном (муниципальном) контракте, договоре (соглашении), контракте (договоре)** *(выбрать необходимое)*, а также в документах-основаниях идентификатора **государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения)** *(выбрать необходимое)*, сформированного в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В предоставленных участником казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства распоряжениях для оплаты государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, идентификатор государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения) не указывается.

2.7.5. Ведение в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации, учета доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору).

2.7.6. Перечисление целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением **государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора)** *(выбрать необходимое)*, в соответствии с порядком санкционирования.

2.8. Соблюдать, в установленных Правительством Российской Федерации случаях, положения, предусмотренные статьей 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.9. По настоящему **государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)** *(выбрать необходимое)* предусмотрено возмещение произведенных **исполнителем (получателем субсидии**) *(выбрать необходимое*) расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с пунктом 2.6.3.3, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных **исполнителем (получателем субсидии)** *(выбрать необходимое)* расходов (части расходов), а также **государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов)** *(выбрать необходимое)*, регулирующих порядок предоставления целевых средств.[[140]](#footnote-140)

2.10. По данному **государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)** *(выбрать необходимое)* разрешено перечисление средств с лицевого счета **исполнителя (получателя субсидии)** *(выбрать необходимое)*, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, на расчетные счета, открытые поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в кредитных организациях по контрактам (договорам) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 11.12.2024 № 1752 «О порядке перечисления в 2025 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях»).[[141]](#footnote-141)

**3. Иные условия[[142]](#footnote-142).**

**3.1. Расширенное казначейское сопровождение.**

При расширенном казначейском сопровождении средств, в государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах) в дополнение к соответствующим положениям режима лицевого счета, определенным пунктом 2.7, включают условия:

а) о проведении операций с целевыми средствами на лицевых счетах после осуществления территориальным органом Федерального казначейства, финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) проверок, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на предмет:

соответствия фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе с использованием фото- и видеотехники, информации, указанной в **государственном (муниципальном) контракте, договоре (соглашении), контракте (договоре)** *(выбрать необходимое)*, документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения, в соответствии с регламентом, утвержденным Федеральным казначейством;

соответствия фактических затрат данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по **государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)** *(выбрать необходимое)*, отраженным в информационных системах участников казначейского сопровождения, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах по указанному **государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)** *(выбрать необходимое)* и в расходной декларации, указанной в подпункте 5 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе с проведением анализа экономической обоснованности затрат, в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством, и правилами экономического обоснования затрат, установленными Правительством Российской Федерации;

б) о представлении участником казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства, финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) распоряжений о совершении казначейских платежей на сумму оплаты денежных обязательств, в отношении которых не выявлены нарушения в ходе проведения проверок, указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в) о представлении участником казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства, финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) расходной декларации в порядке и по форме, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации;

г) о предоставлении участником казначейского сопровождения территориальному органу Федерального казначейства, финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования) доступа к информационным системам участника казначейского сопровождения и первичным учетным документам, указанным в абзаце третьем подпункта «а» настоящего пункта.

**3.2. Казначейское сопровождение по государственным (муниципальным) контрактам с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)[[143]](#footnote-143).**

При казначейском сопровождении средств по государственным (муниципальным) контрактам с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных государственных (муниципальных) контрактов, в дополнение к соответствующим положениям режима лицевого счета, определенным пунктом 2.7, включают следующие условия:

а) перечисление целевых средств с лицевого счета участника казначейского сопровождения, являющегося единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по государственному (муниципальному) контракту, на его счет, открытый в банке, в согласованном государственным (муниципальным) заказчиком размере, не превышающем размера прибыли, определяемого государственным (муниципальным) заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд в условиях государственного (муниципального) контракта в составе цены товаров (работ, услуг), в случае частичного исполнения государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если результатом такого частичного исполнения являются принятые государственным (муниципальным) заказчиком товары (работы, услуги);

б) перечисление прибыли по контракту (договору), заключенному в рамках исполнения государственного (муниципального) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на счет, открытый исполнителю (соисполнителю) в банке, в размере, согласованном сторонами при заключении указанного контракта (договора), после исполнения контракта (договора) (отдельного этапа исполнения контракта (договора) в случае, если условиями такого контракта (договора) предусмотрены отдельные этапы исполнения) и представления исполнителем (соисполнителем) в территориальный орган Федерального казначейства акта приема-передачи товара, акта выполненных работ (оказанных услуг), иных документов, подтверждающих исполнение контракта (договора) (отдельного этапа исполнения контракта (договора);

в) перечисление целевых средств осуществляется после проведения территориальными органами Федерального казначейства проверки документов, подтверждающих факт поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), в соответствии с порядком санкционирования с их лицевых счетов на счета в банках, открытые:

единственному поставщику (подрядчику, исполнителю) по государственному (муниципальному) контракту в случае, если оплата по такому государственному (муниципальному) контракту осуществляется единовременно после полного исполнения государственного (муниципального) контракта;

единственному поставщику (подрядчику, исполнителю), исполнителям (соисполнителям) по государственному (муниципальному) контракту, заключаемому с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и контрактам (договорам), заключенным в рамках исполнения государственного (муниципального) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случае, если исполнение и оплата такого государственного (муниципального) контракта осуществляются поэтапно.

**4. Иные положения.**

Возврат на лицевые счета целевых средств, размещенных на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, включая средства, полученные от их размещения, не позднее 25 декабря текущего финансового года (за исключением средств, определенных пунктом 12 Правил казначейского сопровождения) в случае, если возможность такого размещения установлена:

в отношении средств, предоставляемых из федерального бюджета, - федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;

в отношении средств, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), - законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях).

1. *Указать наименование заказчика.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Указать фамилию, имя и отчество (при наличии), а также должность должностного лица заказчика, уполномоченного на подписание договора/контракта.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Указать документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует должностное лицо заказчика, уполномоченное на подписание договора/контракта.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Указать полное наименование юридического лица (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Указать фамилию, имя и отчество (при наличии), а также должность лица, уполномоченного на подписание договора/контракта со стороны подрядчика.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Указать документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует лицо, уполномоченное на подписание договора/контракта со стороны подрядчика.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Устанавливается сокращение (договор или контракт), которое используется далее по тексту настоящей формы проекта контракта.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *В случае закупки у единственного подрядчика указывается соответствующая формулировка:*

   *- в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона;*

   *- в соответствии с пп. \_\_\_ п. 2 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 339, распоряжения Правительства Мурманской области от \_\_\_\_ №\_\_\_\_. / В случае закупки для мун.нужд вместо слов «распоряжения Правительства Мурманской области от \_\_\_\_ №\_\_\_\_» указывается наименование акта местной администрации и его реквизиты.*  [↑](#footnote-ref-8)
9. *Указывается в случае если работы выполняются в соответствии с проектной документацией.* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Данный абзац включается в случае, предусмотренном [частью 24 статьи 22](consultantplus://offline/ref=58CE81160DFA6BF603A99BBC36E0B2949FECAD47BD18780870A6F41CB2E990C2CDB350233567E0587B3EF2910AC7B6F1DCBEEE34AE3Fl549L) Закона, заполняется заказчиком самостоятельно (ч.1 ст.34 Закона)* [↑](#footnote-ref-10)
11. *В случае, если контракт заключается в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона (на право заключения контракта), после слов «Цена контракта» дополнить словами «и размер платы, подлежащей внесению в соответствии с Законом участником закупки, с которым заключается контракт, за заключение контракта на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику». При этом остальные положения контракта, касающиеся обязательств заказчика по оплате выполненных работ, не применяются.* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Устанавливается в проектах контрактов, по которым этапность выполнения работ невозможно предусмотреть в связи с непрерывностью технологического процесса выполнения работ.* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Включение в контракт условия в части НДС:*

    *- если объект закупки* ***подлежит*** *налогообложению формулировка включается в полном объеме. При заключении контракта заказчик выбирается вариант: с НДС или без НДС (в зависимости от того, является ли участник закупки плательщиком НДС);*

    *- если объект закупки* ***не подлежит*** *налогообложению в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса РФ указывается: «НДС не облагается в соответствии с подпунктом \_\_\_\_ пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации»;*

    *- в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта условие в части НДС* ***не*** *включается.* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Устанавливается в проектах контрактов, предметом которых является выполнение работ, имеющих сезонный характер, и срок выполнения работ по которому составляет более трех месяцев (п5.2 раздела V Положения об организации особо значимых закупок в Мурманской области, утв. ППМО от 18.12.2020 № 899-ПП), а также в иных случаях, предусматривающих поэтапное выполнение работ*. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Включение в контракт условия в части НДС:*

    *- если объект закупки* ***подлежит*** *налогообложению формулировка включается в полном объеме. При заключении контракта заказчик выбирается вариант: с НДС или без НДС (в зависимости от того, является ли участник закупки плательщиком НДС);*

    *- если объект закупки* ***не подлежит*** *налогообложению в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса РФ указывается: «НДС не облагается в соответствии с подпунктом \_\_\_\_ пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации»;*

    *- в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта условие в части НДС* ***не*** *включается.* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Устанавливается в случае, если предметом контракта является одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства. (ч.56, ч.61 ст.112 Закона)* [↑](#footnote-ref-16)
17. *Включение в контракт условия в части НДС:*

    *- если объект закупки* ***подлежит*** *налогообложению формулировка включается в полном объеме. При заключении контракта заказчик выбирается вариант: с НДС или без НДС (в зависимости от того, является ли участник закупки плательщиком НДС);*

    *- если объект закупки* ***не подлежит*** *налогообложению в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса РФ указывается: «НДС не облагается в соответствии с подпунктом \_\_\_\_ пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации»;*

    *- в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта условие в части НДС* ***не*** *включается.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Подпункт устанавливается в случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрена поставка оборудования.* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Устанавливается в случае заключения контракта жизненного цикла.* [↑](#footnote-ref-19)
20. *Включение в контракт условия в части НДС:*

    *- если объект закупки* ***подлежит*** *налогообложению формулировка включается в полном объеме. При заключении контракта заказчик выбирается вариант: с НДС или без НДС (в зависимости от того, является ли участник закупки плательщиком НДС);*

    *- если объект закупки* ***не подлежит*** *налогообложению в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса РФ указывается: «НДС не облагается в соответствии с подпунктом \_\_\_\_ пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации»;*

    *- в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта условие в части НДС* ***не*** *включается.* [↑](#footnote-ref-20)
21. *Устанавливается в случае если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом контракта наряду с выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного оборудования* (ч.63.1 ст.112 Закона). [↑](#footnote-ref-21)
22. *Включение в контракт условия в части НДС:*

    *- если объект закупки* ***подлежит*** *налогообложению формулировка включается в полном объеме. При заключении контракта заказчик выбирается вариант: с НДС или без НДС (в зависимости от того, является ли участник закупки плательщиком НДС);*

    *- если объект закупки* ***не подлежит*** *налогообложению в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса РФ указывается: «НДС не облагается в соответствии с подпунктом \_\_\_\_ пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации»;*

    *- в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта условие в части НДС* ***не*** *включается.* [↑](#footnote-ref-22)
23. *Устанавливается в случае в случае, если объем выполнения работ невозможно определить (ч24 ст.22 Закона).* [↑](#footnote-ref-23)
24. *Включение в контракт условия в части НДС:*

    *- если объект закупки* ***подлежит*** *налогообложению формулировка включается в полном объеме. При заключении контракта заказчик выбирается вариант: с НДС или без НДС (в зависимости от того, является ли участник закупки плательщиком НДС);*

    *- если объект закупки* ***не подлежит*** *налогообложению в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса РФ указывается: «НДС не облагается в соответствии с подпунктом \_\_\_\_ пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации»;*

    *- в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта условие в части НДС* ***не*** *включается.* [↑](#footnote-ref-24)
25. *Устанавливается в случаях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта указываются формула цены и максимальное значение цены контракта» (ч.2 ст.34 Закона).* [↑](#footnote-ref-25)
26. *Включение в контракт условия в части НДС:*

    *- если объект закупки* ***подлежит*** *налогообложению формулировка включается в полном объеме. При заключении контракта заказчик выбирается вариант: с НДС или без НДС (в зависимости от того, является ли участник закупки плательщиком НДС);*

    *- если объект закупки* ***не подлежит*** *налогообложению в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса РФ указывается: «НДС не облагается в соответствии с подпунктом \_\_\_\_ пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации»;*

    *- в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта условие в части НДС* ***не*** *включается.* [↑](#footnote-ref-26)
27. *Устанавливается за исключением случая, если предметом контракта является строительство, реконструкция объектов капитального строительства.* [↑](#footnote-ref-27)
28. *Срок оплаты должен составлять не более 7 рабочих дней (10 рабочих дней, если приемка без ЕИС или расчеты по контракту/выплате аванса подлежат казначейскому сопровождению) с даты подписания заказчиком документа о приемке (ч.13.1 ст.34 Закона).* [↑](#footnote-ref-28)
29. *Устанавливается в случае, если предметом контракта является строительство, реконструкция объектов капитального строительства. В контракт может включаться приложение № 2.1 График оплаты выполненных по контракту работ, составленный в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр. (ч.6, ч.6.1, ч.7 ст.110.2 Закона).* [↑](#footnote-ref-29)
30. *- с 1 января по 30 июня 2022 года включительно, срок оплаты должен составлять не более 15 рабочих дней, а при заключении контракта с СМП и СОНКО не более 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (п. 12 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 104-ФЗ);*

    *- с 1 июля 2022 года - срок оплаты должен составлять не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (п. 11 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 104-ФЗ).* [↑](#footnote-ref-30)
31. *Слова «но не позднее 20 декабря 202\_ года» устанавливаются в закупках органов государственной власти и государственных казенных учреждений (постановление Правительства МО от 30.12.2020 № 978-ПП, распоряжение Правительства МО от 08.06.2021 № 140-РП).* [↑](#footnote-ref-31)
32. *Устанавливается в случае, если авансирование не предусмотрено.* [↑](#footnote-ref-32)
33. *Устанавливается в случае, если установлено авансирование и не предусмотрены этапы выполнения работ.* [↑](#footnote-ref-33)
34. *Устанавливается в случае, если установлено авансирование и предусмотрены этапы выполнения работ.* *Указывается размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа (п.1 ч.13 ст.34 Закона)* [↑](#footnote-ref-34)
35. *Указывается процент в соответствии с нормативным правовым актом, принятым на уровне субъекта или муниципального образования.* [↑](#footnote-ref-35)
36. *Установление пункта является правом заказчика (см. дополнительно письмо Минфина РФ и ФНС от 17.02.2017 № АС-4-5/3049, от 30.12.2016 № 09-04-08/80112).* [↑](#footnote-ref-36)
37. *Устанавливается в случае, если объем выполнения работ невозможно определить (п.1 ч.13 ст.34 Закона).* [↑](#footnote-ref-37)
38. *Пункт устанавливается при необходимости.* [↑](#footnote-ref-38)
39. *Устанавливается за исключением случая, если предметом контракта является строительство, реконструкция капитальный ремонт объектов капитального строительства.* [↑](#footnote-ref-39)
40. *Устанавливается если предметом контракта является строительство, реконструкция объектов капитального строительства (п. 4 Методики, утвержденной приказом Минстроя № 841пр), капитальный ремонт объекта капитального строительства (раздел VI Порядка определения Н(М)ЦК(ЦК), утвержденной приказом Минстроя № 841пр).* [↑](#footnote-ref-40)
41. *Устанавливается в случае, если казначейское сопровождение не предусмотрено.* [↑](#footnote-ref-41)
42. *Устанавливается в случае, если банковское сопровождение контракта не предусмотрено (ч.26 ст.34, ст.35 Закона)*  [↑](#footnote-ref-42)
43. *Устанавливается в случае, если предусмотрено банковское сопровождение контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», постановление Правительства МО от 10.11.2014 № 556-ПП (или НПА муниципального образования) (в закупках для обеспечения нужд субъекта устанавливается: 1) простое банковское сопровождение, если НМЦК 100 млн. рублей и выше; 2) расширенное банковское сопровождение, если НМЦК 1 млрд. рублей и выше) (ч.26 ст.34, ст.35 Закона)*  [↑](#footnote-ref-43)
44. *Указывается нормативный правовой акт, в соответствии с которым предусмотрено банковское сопровождение контракта (например, для областных заказчиков – постановление Правительства Мурманской области от 10.11.2014 № 556-ПП «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, заключаемых для обеспечения нужд Мурманской области»).*  [↑](#footnote-ref-44)
45. *Абзац устанавливается в случае, если контрактом предусмотрено авансирование.*  [↑](#footnote-ref-45)
46. *«Срок исполнения контракта» и «срок действия контракта» не тождественные понятия. Указание срока исполнения контракта является обязанностью заказчика, а включение в контракт срока действия контракта – право заказчика. При этом необходимо учитывать, что контракт, в котором отсутствует условие «окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту», признается действующим до исполнения сторонами обязательств. (п.3 ст.425 ГК РФ)* [↑](#footnote-ref-46)
47. *Устанавливается в случае, если: 1) контракт предусматривает этапы его исполнения; 2) предметом контракта является выполнение работ, имеющих сезонный характер, и срок выполнения работ по которому составляет более трех месяцев. В таком случае устанавливается срок исполнения отдельного этапа контракта не более 62 дня (п.5.2 раздела V Положения об организации особо значимых закупок в Мурманской области, утв. ППМО от 18.12.2020 № 899-ПП). Информация должна соответствовать информации в извещении об осуществлении закупки (п.8 ч.1 ст. 42 Закона)* [↑](#footnote-ref-47)
48. *Устанавливается в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта*. *(ч.30 ст.34 Закона)* [↑](#footnote-ref-48)
49. *Данный подпункт включается в текст контракта в случае установления такого требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона.* [↑](#footnote-ref-49)
50. *Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 % от цены контракта (пункт 1 Типовых условий контрактов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466).* [↑](#footnote-ref-50)
51. *Устанавливается в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 775 (если НМЦК превышает 100 млн. рублей при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд.)*. (ч.23 ст.34 Закона, постановление Правительства РФ от 04.09.2013 № 775) [↑](#footnote-ref-51)
52. *Пункт устанавливается в контрактах, предметом которых являются работы по строительству, реконструкции объектов капитального строительства* (ч.2 ст.110.2 Закона, постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570) [↑](#footnote-ref-52)
53. *Пункт устанавливается в случае осуществлении закупки работ, указанных в пп. 3 - [5 ч. 4 ст. 48](consultantplus://offline/ref=806431D14EB9507F5FA2F71D290D73F5E4DDB2331D4F2F868A3BB2074236823C91832B137AE9826665F66DAEA1368FCED447260682E7i872M) Закона (ч.29.1 ст.34 Закона)* [↑](#footnote-ref-53)
54. *пункт 5.1 части 5 Приказа Минстроя России от 14.01.2020 № 9/пр.* [↑](#footnote-ref-54)
55. *Предложение устанавливается в случае, если редакция пункта 5.6 (изложенная заказчиком) не предусматривает срока приемки.* [↑](#footnote-ref-55)
56. *Устанавливается во всех случаях, за исключением, если экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, обязана быть проведена экспертами, экспертными организациями в соответствии с ч.4.1. ст.94 Закона.* [↑](#footnote-ref-56)
57. У*станавливается в случае, предусмотренном ч.4.1. ст.94 Закона.* [↑](#footnote-ref-57)
58. *Срок устанавливается заказчиком самостоятельно*. [↑](#footnote-ref-58)
59. *Устанавливается в контракте, если заказчиком не создана приемочная комиссия*. [↑](#footnote-ref-59)
60. Указывается «*не более 20 рабочих дней», либо срок, не превышающий 20 рабочих дней (п.4 ч.13 ст.94 Закона).* [↑](#footnote-ref-60)
61. *Устанавливается в контракте, если заказчиком создана приемочная комиссия*. [↑](#footnote-ref-61)
62. *Указывается «не позднее 20 рабочих дней», либо срок, не превышающий 20 рабочих дней (п.5 ч.13 ст.94 Закона)* [↑](#footnote-ref-62)
63. *Устанавливается в государственном или муниципальном контракте, предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий*. (ч.1 ст.110.2 Закона) [↑](#footnote-ref-63)
64. *Устанавливается в случае, если контрактом предусмотрено обеспечение гарантийных обязательств, и этапы выполнения работ.*  [↑](#footnote-ref-64)
65. *Устанавливается в случае, если предметом контракта являются одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства*. [↑](#footnote-ref-65)
66. *В случае проведения запроса котировок в электронной форме заказчик вправе не устанавливать обеспечение исполнения контракта.* ***ВНИМАНИЕ!*** *На 2025 год* ***НЕ*** *продлена часть 64.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, в связи с чем заказчики обязаны установить обеспечение исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 96 Закона № 44-ФЗ.*  [↑](#footnote-ref-66)
67. *Пункт 7.1.1 не устанавливается в случае, если обеспечение исполнения контракта не установлено.* [↑](#footnote-ref-67)
68. *Устанавливается во всех случаях, кроме заключения контракта жизненного цикла.*  [↑](#footnote-ref-68)
69. *Устанавливается в соответствии с ч.6 ст.96 Закона в размере от 0,5% до 30% НМЦК, но не менее чем в размере аванса, за исключением случаев, предусмотренных ч.6.1 - 6.2-1 ст.96 Закона. При этом, если: 1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается не менее чем в размере аванса, за исключением случая, предусмотренного п.3 ч.6 ст.9 Закона; 2) аванс превышает 30% НМЦК, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса; 3) в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается заказчиком от НМЦК (от цены контракта в случае, предусмотренном ч.6.2 ст.96 Закона при заключении контракта по результатам определения подрядчиков в соответствии с п.1 ч.1 ст. 30 Закона, уменьшенной на размер такого аванса (ч. 6 ст. 96 Закона). В случае если расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению заказчик вправе не устанавливать обеспечение исполнения контракта. При этом в случае установления заказчиком требования обеспечения исполнения контракта размер обеспечения устанавливается в размере до 10 % от НМЦК (при осуществлении закупок для СМП и СОНКО от цены контракта) (ч.6.1. ст.96 Закона).*

    *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

    *При осуществлении особо значимых закупок (постановление Правительства Мурманской области от 18.12.2020 № 899-ПП) в соответствии с поручением Губернатора МО обеспечение исполнения контракта устанавливать с учетом требований частей 6, 6.1 статьи 96 Закона 44-ФЗ в размере:*

    *- не менее 10% от НМЦК / ЦК (по общим правилам, в том числе для СМП и СОНКО).* [↑](#footnote-ref-69)
70. *Устанавливается в случае заключения контракта жизненного цикла.*  [↑](#footnote-ref-70)
71. *Размер устанавливается до 10% от стоимости последующих обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара. (ч.6.2-1 ст.96 Закона)*  [↑](#footnote-ref-71)
72. *Абзац* у*станавливается в случае проведения конкурса или аукциона, если начальная (максимальная) цена контракта пятнадцать миллионов рублей и менее.* [↑](#footnote-ref-72)
73. *В случае осуществления закупки у СМП и СОНКО указывается «…от цены заключаемого контракта…».* [↑](#footnote-ref-73)
74. Абзац у*станавливается в случае проведения конкурса или аукциона, если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей.* [↑](#footnote-ref-74)
75. *В случае осуществления закупки у СМП и СОНКО указывается «…от цены заключаемого контракта…».* [↑](#footnote-ref-75)
76. *Вариант 3 устанавливается в случае осуществления закупки путем проведения запроса котировок или закупки у единственного подрядчика (ст.37 Закона).* [↑](#footnote-ref-76)
77. *Абзац устанавливается в случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.* [↑](#footnote-ref-77)
78. У*казывается во всех случаях, за исключением заключения контракта жизненного цикла.* [↑](#footnote-ref-78)
79. *Указывается в случае заключения контракта жизненного цикла.* [↑](#footnote-ref-79)
80. *Пункт устанавливается при заключении контракта жизненного цикла.* [↑](#footnote-ref-80)
81. *Слова «включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона» не используются в случае проведения закупки путем запроса котировок.* [↑](#footnote-ref-81)
82. *Слова «включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона» не используются в случае проведения закупки путем запроса котировок.* [↑](#footnote-ref-82)
83. *Абзац устанавливается при проведении закупки для СМП, СОНКО (ч.8.1 ст.96 Закона).* [↑](#footnote-ref-83)
84. *Срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств не должен превышать 30 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае закупки для СМП и СОНКО – 15 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.* [↑](#footnote-ref-84)
85. *Заказчиком указываются конкретные обязательства, соответствующие контракту.*

    *Например:*

    * *обязательства подрядчика по контракту, связанные с выполнением работ;*
    * *обязательства по выплате неустойки, предусмотренной контрактом;*
    * *обязательства по возврату выплаченного аванса, предусмотренного контрактом;*
    * *обязательства по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением и (или) просрочкой исполнения и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по контракту.*

    [↑](#footnote-ref-85)
86. *Заказчик вправе установить требование обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона. В соответствии с письмом Комитета от 14.10.2022 № 25-02/896-ОД требование обеспечения гарантийных обязательств, кроме установленных Законом случаев,* ***необходимо*** *устанавливать в проекте контракта при проведении следующих закупок:*

    *1) подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий;*

    *2) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов;*

    *3) выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия;*

    *4) выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в рамках реализации программ формирования комфортной городской среды (благоустройство территорий).*  [↑](#footnote-ref-86)
87. *Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 % от Н(М)ЦК, от цены контракта, заключаемого с единственным подрядчиком (ч.2.2 ст. 96 Закона).* [↑](#footnote-ref-87)
88. *Указывается в случае установления требования обеспечения гарантийных обязательств.* [↑](#footnote-ref-88)
89. *Абзац устанавливается при проведении закупки для СМП, СОНКО (ч.8.1 ст.96 Закона).* [↑](#footnote-ref-89)
90. *Срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств не должен превышать 30 дней с даты исполнения подрядчиком гарантийных обязательств, а при проведении закупки для СМП, СОНКО не должен превышать 15 дней с даты исполнения подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом (письмо Министерства финансов РФ от 19.08.2019 № 24-03-07/63253)* [↑](#footnote-ref-90)
91. *Заказчиком указываются конкретные обязательства, соответствующие контракту. Например:*

    * *гарантийные обязательства, предусмотренные контрактом;*
    * *обязательства по выплате неустойки, предусмотренной контрактом;*
    * *обязательства по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением и (или) просрочкой исполнения и (или) ненадлежащим исполнением гарантийных обязательств, предусмотренным контрактом.*

    [↑](#footnote-ref-91)
92. *Указанный порядок и размеры начисления неустойки (штрафов, пени) подлежат корректировке, если законодательством РФ установлен иной порядок.* [↑](#footnote-ref-92)
93. *Устанавливается при проведении закупок без ограничения, установленного в соответствии со ст.30 Закона (без СМП)* [↑](#footnote-ref-93)
94. *Устанавливается при проведении закупок с ограничением, установленным в соответствии со ст.30 Закона (для СМП)* [↑](#footnote-ref-94)
95. *Данный пункт включается в текст контракта случае, если заказчиком в соответствии с ч.1 ст.96 Закона установлено требование обеспечения исполнения контракта.* [↑](#footnote-ref-95)
96. *Данный пункт включается в текст контракта случае, если предметом контракта является строительство, реконструкция объектов капитального строительства.* [↑](#footnote-ref-96)
97. *Данный пункт включается в текст контракта при наличии пункта, содержащего условие об обязанности подрядчика привлечь к исполнению контракта, субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.* [↑](#footnote-ref-97)
98. *Данный пункт включается в текст контракта при наличии пункта, содержащего условие об обязанности подрядчика предоставить заказчику информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.* [↑](#footnote-ref-98)
99. *Существенными условиями в соответствии со ст.432 ГК РФ и настоящего контракта являются условия о предмете контракта, условия, которые необходимы для настоящего контракта в соответствии с Законом, а также условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.* [↑](#footnote-ref-99)
100. *Пункт включается в договоры бюджетных и автономных учреждений (ч.5 ст.78.1 БК РФ)* [↑](#footnote-ref-100)
101. *С учетом специфики закупки заказчик добавляет случаи одностороннего отказа, указанные в ч.15 ст.95 Закона* [↑](#footnote-ref-101)
102. *Данный пункт включается в текст контракта в случае установления запрета, ограничения, преимущества в соответствии с п.1 ч.2 ст.14 Закона* [↑](#footnote-ref-102)
103. *Заказчиком устанавливается срок не превышающий 10 (десяти) дней.* [↑](#footnote-ref-103)
104. *Заказчиком устанавливается количество нарушений, но не более чем 3 (три).*  [↑](#footnote-ref-104)
105. *Указываются способы уведомления подрядчика или ссылка на соответствующий пункт контракта.* [↑](#footnote-ref-105)
106. *В случае осуществления особо значимой закупки условия пункта не подлежат изменению (ППМО от 18.12.2020 № 899-ПП)* [↑](#footnote-ref-106)
107. *Пункт устанавливается в проектах контрактов, предметом которых являются выполнение работ, имеющих сезонный характер, и срок выполнения работ по которым составляет более трех месяцев (п.5.2 раздела V Положения об организации особо значимых закупок в Мурманской области, утв. ППМО от 18.12.2020 № 899-ПП)* [↑](#footnote-ref-107)
108. *Устанавливается во всех случаях, за исключением проведения закупки, при которой установка видеокамеры нецелесообразна. Данные условия устанавливаются в проектах контрактов, предметом которых являются выполнение работ, имеющих сезонный характер, и срок выполнения работ по которым составляет более трех месяцев (п.5.2 раздела V Положения об организации особо значимых закупок в Мурманской области, утв. ППМО от 18.12.2020 № 899-ПП)* [↑](#footnote-ref-108)
109. *Устанавливается в случае проведения закупки, при которой установка видеокамеры нецелесообразна, (например закупка, предусматривающая выполнение внутренних работ множества помещений).* [↑](#footnote-ref-109)
110. *Пункт устанавливается в случае осуществления закупки* *в рамках национального проекта (ППМО от 18.12.2020 № 899-ПП).*  [↑](#footnote-ref-110)
111. *Пункт устанавливается в случае осуществления закупки* *на выполнение дорожных работ, а также работ по содержанию дорог.*  [↑](#footnote-ref-111)
112. *Устанавливается в проектах муниципальных контрактов, предметом которых является строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства (ОКС), включенных в перечень, утвержденный Министерством строительства Мурманской области, размещенный на сайте Комитета по конкурентной политике МО в разделе Документы - Особо значимые закупки (основание: для государственных нужд – поручение Губернатора МО от 02.12.2021 № 615-АЧ, для муниципальных нужд – пп.17 п.7 Правил, утвержденных ППМО от 05.09.2011 № 445-ПП)* [↑](#footnote-ref-112)
113. *Пункт устанавливается в соответствии с подпунктом «б» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в случае осуществления закупок товаров, указанных в позициях 195, 197-199 и 203 приложения № 2 к указанному постановлению.* [↑](#footnote-ref-113)
114. *Пункт устанавливается в случае осуществления закупок на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов), закупок на строительство/реконструкцию объекта капитального строительства. Условие о формировании информационной модели объекта должно содержаться в техническом задании (файл «Описание объекта закупки»), а также учитываться при формировании начальной (максимальной) цены контракта (файл «Обоснование Н(М)ЦК»). (ПП РФ от 05.03.2021 № 331)* [↑](#footnote-ref-114)
115. *Пункт устанавливается только в случае формирования контракта с использованием ЕИС (ч.2, 4 ст.51 Закона)*  [↑](#footnote-ref-115)
116. *Приложение обязательно включается, если контракт заключается на срок более чем три года и его цена составляет более чем 100 млн рублей (ч.12 ст.34 Закона)* [↑](#footnote-ref-116)
117. *Ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации (в случае ее привлечения заказчиком)* [↑](#footnote-ref-117)
118. *Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя).* [↑](#footnote-ref-118)
119. *Фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица. (пп.«д» п.1 ч.2 ст.51 Закона)* [↑](#footnote-ref-119)
120. *Адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя),* [↑](#footnote-ref-120)
121. *Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо).* [↑](#footnote-ref-121)
122. *Код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица) (далее - КПП). КПП крупнейшего (при наличии) указывается в целях соблюдения требований Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 № 60.* [↑](#footnote-ref-122)
123. *Усиленные квалифицированные электронные подписи лиц, имеющих право действовать от имени сторон.* [↑](#footnote-ref-123)
124. *содержание Технического задания должно соответствовать описанию объекта закупки.* [↑](#footnote-ref-124)
125. *Указать наименование этапов выполнения контракта, комплексов работ (часть выполняемого подрядчиком от общего объема работ по контракту, содержащего технологически связанные виды работ), видов работ, частей работ отдельного вида работ на основании предусмотренных утвержденной проектной документацией.* [↑](#footnote-ref-125)
126. *Указать даты начала и окончания выполнения работ по этапам выполнения контракта и (или) комплексам работ и (или) видам работ и (или) частям работ отдельного вида работ, либо период выполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, исчисляемый со дня наступления определенного события. Срок выполнения работ должен устанавливаться исходя из соблюдения строгой технологической последовательности работ. В качестве единицы времени в графике могут быть приняты день, неделя, месяц.* [↑](#footnote-ref-126)
127. *Указать на основании предусмотренных утвержденной проектной документацией единицы измерения подлежащих выполнению этапов выполнения контракта и (или) комплексов работ и (или) видов работ и (или) частей работ отдельных видов работ и количество таких единиц.* [↑](#footnote-ref-127)
128. *Указать сроки, не позднее которых заказчиком в соответствии с условиями контракта осуществляется передача подрядчику материалов, технологического оборудования, необходимых для выполнения определенного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ. Колонка заполняется заказчиком при необходимости.* [↑](#footnote-ref-128)
129. *Указать наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в строгом соответствии с наименованиями работ, указанными в графике выполнения строительно-монтажных работ.* [↑](#footnote-ref-129)
130. *Указать год финансирования объекта.* [↑](#footnote-ref-130)
131. *Указать сроки перечисления аванса в соответствии с условиями контракта (заполняется в случае, если авансовые платежи предусмотрены контрактом).* [↑](#footnote-ref-131)
132. *Указать сумму аванса в процентном соотношении от цены контракта в соответствии с условиями контракта (заполняется в случае, если авансовые платежи предусмотрены контрактом).* [↑](#footnote-ref-132)
133. *Указать подлежащую выплате подрядчику сумму денежных средств, определяемую исходя из цены контракта с учетом доли в ней соответствующего этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, ранее выплаченного подрядчику аванса и суммы, подлежащей выплате после приемки заказчиком всех предусмотренных контрактом работ, размер которой определяется заказчиком, но не может превышать десяти процентов суммы к оплате соответствующего этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ.* [↑](#footnote-ref-133)
134. *Заполняется заказчиком с учетом условий контракта. Указать сроки оплаты выполненных работ по этапам выполнения контракта и (или) комплексам работ и (или) видам работ и (или) частям работ отдельного вида работ в виде календарной даты или периода времени и события, со дня наступления которого начинается исчисление такого срока. В качестве единицы времени в графике могут быть приняты день, неделя, месяц.* [↑](#footnote-ref-134)
135. *Указать отношение стоимости выполнения конкретного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в процентном отношении к цене контракта. Процентное отношение стоимости конкретного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ к цене контракта определяется исходя из доли сметной стоимости данного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в стоимости строительства объекта, предусмотренной проектной документацией.* [↑](#footnote-ref-135)
136. *Указанные в перечне технические регламенты, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика, дополняются или изменяются заказчиком с учетом их актуальности на момент осуществления закупки.* [↑](#footnote-ref-136)
137. Рекомендовано Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в письме от 29.01.2025 № 49-06-22/1/848. [↑](#footnote-ref-137)
138. Указать наименование стороны в соответствии с контрактом. [↑](#footnote-ref-138)
139. Указать номер в соответствии с нумерацией в проекте контракта. [↑](#footnote-ref-139)
140. Пункт 2.9 подлежит включению в государственный контракт (контракт), договор, соглашение, если получателем бюджетных средств, либо юридическим лицом, являющимся получателем субсидии (бюджетной инвестиции), государственным (муниципальным) заказчиком, заказчиком-учреждением, юридическим лицом, являющимся заказчиком по договору принято решение о возможности возмещения исполнителем (получателем субсидии) произведенных расходов (части расходов). [↑](#footnote-ref-140)
141. При включении данного пункта, следует учитывать, что в соответствии с частью 6 ст.15 Федерального закона от 29.10.2024 № 367-ФЗ применение данной нормы на уровне субъекта (муниципального образования) возможно, если законом субъекта РФ (муниципальным правовым актом представительного органа местного самоуправления) предусмотрены положения, аналогичные положениям, установленным частями 2, 2.1 и 3 настоящей статьи. [↑](#footnote-ref-141)
142. Указываются иные условия, определенные правовыми актами Правительства РФ, а также условия, обозначенные в пункте 16 Правил казначейского сопровождения и в пункте 5 Правил расширенного казначейского сопровождения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024. [↑](#footnote-ref-142)
143. Раздел IV Правил казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения». [↑](#footnote-ref-143)